督 查 通 知

濮督查〔2014〕488号

关于落实市领导安排事项的
通         知

华龙区政府，开发区管委会，濮阳市城乡一体化示范区，市直有关单位：
3月21日，市长赵瑞东对产业集聚区基础设施建设提出要求。现予以分解。各责任单位要采取得力措施，认真抓好工作任务落实。落实情况请于每周五报市委市政府督查局；重要情况随时反馈。

一、由开发区管委会负责，3月底前清理完毕濮上路沿线（中原路至绿城路段）的垃圾堆。
责任单位：开发区管委会
（联系人：赵  坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
二、由开发区管委会负责，3月底前拆除濮上路西侧的简易养殖用房（市交警队事故科停车场对面）。
责任单位：开发区管委会
（联系人：赵  坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）

三、由市城乡一体化示范区负责，市市政园林局配合，3月底前将卫都路主干道上土堆等杂物清理完毕。
责任单位：市城乡一体化示范区，市市政园林局
（联系人：赵  坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）

四、由市城乡一体化示范区负责，3月底前将卫都路两侧路灯杆安装完毕。
责任单位：市城乡一体化示范区
（联系人：赵  坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）

五、由市市政园林局负责，尽快完成卫都路道路绿化工作。

责任单位：市市政园林局
（联系人：赵  坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）

六、由华龙区政府、市城乡一体化示范区负责，3月底前清理完毕濮清快速通道两侧生活垃圾。

责任单位：华龙区政府，市城乡一体化示范区
（联系人：冯秀芳、赵  坤，电话：6666580、6666876，邮箱：dcj04@126.com、sdcj01@126.com）
七、由华龙区政府负责，清理G106华龙区段道路两侧渣土和生活垃圾，3月底前完成任务。
责任单位：华龙区政府
（联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：dcj04@126.com）
八、由市公安局负责，对中原路和长庆路污损的路面交通标志线重新画线，3月底前完成任务。
责任单位：市公安局
（联系人：张桥峰，电话：6667099，邮箱：sdcj05@126.com）
2014年3月21日
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