督 查 通 知

濮督查〔2014〕846号

关于落实全市重点项目建设第12次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知
工业园区管委会，市直有关单位： 
5月12日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第12次周调度会议，研究北京特睿邦高科技产业园、濮阳华宏化工储运中心等4个项目建设有关问题。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈（联系人：张学泽，电话：6667008，邮箱：pysdcj@163.com）。 
一、关于北京特睿邦高科技产业园项目有关问题

1. 由市国土资源局负责，工业园区管委会配合，协调省国土资源厅尽快批复项目土地报件。
责任单位：市国土资源局，工业园区管委会
2. 由濮阳供电公司负责，工业园区管委会配合，尽快解决项目电力设施建设问题。

责任单位：濮阳供电公司，工业园区管委会
3. 由工业园区管委会负责，督促项目单位5月18日前开始厂房基础建设。

责任单位：工业园区管委会

二、关于濮阳华宏化工储运中心项目有关问题

4. 由工业园区管委会负责，积极做好群众工作，尽快解决阻工问题，为项目建设创造良好施工环境。 
责任单位：工业园区管委会
5. 由市国土资源局负责，工业园区管委会配合，加快土地手续报批工作。 

责任单位：市国土资源局，工业园区管委会
6. 由工业园区管委会负责，督促项目单位5月18日前开始厂房基础建设。

责任单位：工业园区管委会

三、关于濮阳中科化天然气公司LNG调峰项目、中油物流公司科技工业园项目等有关问题

7. 由市委常委、常务副市长李刚牵头，5月18日前组织召开由工业园区管委会及市发改、国土、督查等单位参加的市产业集聚区调研办公会议，对市产业集聚区内投资强度低、经济效益差、建设进度滞后的小项目集中予以清退。
责任单位：市政府办，工业园区管委会，市发改委、市国土
资源局、市委市政府督查局等
8. 由工业园区管委会负责，全力搞好服务，督促天能循环经济产业园再生铅、濮耐、君恒实业、龙润二期等项目加快建设，争
取早日投产，发挥效益。

责任单位：工业园区管委会
9. 由工业园区管委会负责，加大招商引资力度，引进投资强度高、经济效益好的若干个新项目、大项目，为市产业集聚区进一步发展增强后劲。

责任单位：工业园区管委会
10. 由市发改委负责，对市产业集聚区新进项目投资强度严格审核把关，禁止投资强度低、经济效益差的项目落户市产业集聚区。

责任单位：市发改委 
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