督 查 通 知

濮督查〔2014〕940号

关于落实全市重点项目建设第14次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知
开发区管委会，市城乡一体化示范区，市直有关单位： 
5月26日，市长赵瑞东主持召开全市重点项目建设第14次周调度会议，研究开州城市综合体、现代商贸广场等项目建设有关问题。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 
一、关于开州城市综合体与现代商贸广场项目有关问题

1. 由开发区管委会负责，濮阳供电公司配合，全力做好群众工作，尽快完成开州城市综合体项目涉及的高压线路迁改、房屋拆迁任务。

责任单位：开发区管委会，濮阳供电公司
2. 由市城管局负责，明确开州城市综合体与现代商贸广场项
目单位办理手续时限，逾期未办理的，按照项目建设法定程序，责
令项目单位停工。

责任单位：市城管局
3. 由市城管局负责，待开州城市综合体与现代商贸广场项目单位商业与住宅手续办理后，未同步建设的，给予一定期限，然后按项目建设法定程序，责令项目单位停工。
责任单位：市城管局
4. 由开发区管委会负责，市城乡规划局、市住建局配合，督促开州城市综合体项目单位同时办理商业、住宅项目工程规划许可证、施工许可证等相关手续。
责任单位：开发区管委会，市城乡规划局、市住建局
5. 由市商务局负责，市城乡规划局、市住建局配合，督促现代商贸广场项目单位同时办理商业、住宅项目工程规划许可证、施工许可证等相关手续。
责任单位：市商务局、市城乡规划局、市住建局

6. 由市商务局负责，尽快与现代商贸广场项目单位签订补充协议，对原协议进一步明确细化，确保项目单位商业和住宅同步建设。

责任单位：市商务局
（联系人：赵 坤、冯秀芳，电话：6666876、6666580，邮箱：sdcj01@126.com 、sdcj04@126.com）
二、关于绿城路小学建设有关问题

7. 由市城乡一体化示范区、开发区管委会共同负责，尽快拿出绿城路小学续建意见，提交市委常委、常务副市长李刚审定。

责任单位：市城乡一体化示范区，开发区管委会
（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
三、关于引黄入冀补淀配套工程湿地及中水回用项目有关
问题
8. 由市住建局牵头，市环保局、市城乡规划局、开发区管委会、市城乡一体化示范区配合，尽快在新区湿地规划区域内选址，确保7月中旬开工建设。

责任单位：市住建局、市环保局、市城乡规划局，开发区管委会、市城乡一体化示范区
（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
2014年5月26日
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