督 查 通 知

濮督查〔2014〕1025号

关于落实市委主要领导暗访安排事项的
通         知

濮阳县、范县、华龙区政府，工业园区管委会，市直有关单位：
6月4日，市委书记段喜中对重点项目建设情况进行暗访。现将调研安排事项予以分解。各责任单位要采取得力措施，认真抓好工作任务落实。落实情况请于每周四报市委市政府督查局；重要情况随时反馈。

一、由濮阳县政府负责，督促新南环路项目尽快复工建设。
责任单位：濮阳县政府
（联系人：张桥峰，电话：6667099，邮箱：sdcj05@126.com）

二、由华龙区政府负责，7月15日前完成G106与黄河路交叉口以东路段北侧建筑物拆迁任务。 
责任单位：华龙区政府 
 （联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
三、由濮阳县政府、范县政府、工业园区管委会负责，加强巡查工作力度，禁止黄河东路（G106以东）两侧乱搭乱建。
责任单位：濮阳县政府、范县政府、工业园区管委会
（联系人：张桥峰、刘洪伟、张学泽，电话：6667008，邮箱：pysdcj@163.com）
四、由工业园区管委会负责，督促河南省君恒实业集团生物科技公司微生物发酵十碳长链二元酸项目尽快复工建设。

责任单位：工业园区管委会
 （联系人：张学泽，电话：6667008，邮箱：pysdcj@163.com）    

    五、由市交通运输局负责，确保黄河路东延工程6月30日前建成通车。
责任单位：市交通运输局
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
六、由市发改委负责，督促晋豫鲁铁路通道河南建设指挥部尽快完成黄河路东延工程下穿桥涵排水系统设计。

责任单位：市发改委
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
2014年6月4日
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