督 查 通 知

濮督查〔2014〕1059号

关于落实市委市政府领导调研全国文明城市
创建工作安排事项的通知
华龙区、开发区，市直有关单位： 
6月5日上午，市领导段喜中、申延平、郭岩松、郭奎立等带领华龙区、开发区及市直有关部门负责人调研全国文明城市创建工作。现将调研安排事项予以分解。各牵头单位要突出主体地位，切实发挥作用，加强与相关责任单位的协调配合，完善细化工作台账，并采取得力措施，凝聚各方力量，同心、同力、同向地抓好工作任务落实。工作台账及落实情况请于每周四报市委市政府督查局（联系人：邵宇，电话：6667010，邮箱：wmcscjdc@126.com）；重要情况随时反馈。
附：市委市政府领导调研全国文明城市创建工作安排事项一览表
2014年6月9日

	市委市政府领导调研全国文明城市创建工作安排事项一览表

	序号
	主要事项
	牵头单位
	责任单位
	责任领导
	完成时限

	1
	站前广场西侧拆迁、开发、改造。
	开发区
	开发区
华龙区
市规划局
市人防办
市市政园林局
	管永国     
刘洪浩   
潘顺恩   
赵洪勋   
杜跃武
	10月31日前

	2
	戚城公园南侧（石化路北侧）环境绿化卫生整治提升。
	华龙区
	华龙区
市市政园林局
市城管局
	刘洪浩   
杜跃武   
武林军
	8月30日前

	3
	戚城公园东门区域改造提升。
	市文广新局
	市文广新局
华龙区
	陈景涛   
刘洪浩
	10月31日前

	4
	惠民桥东南角区域建筑垃圾、废品收购站清理及环境改造。
	华龙区 
	华龙区
市住建局
市城管局
	刘洪浩   
冯  勇   
武林军 
	6月30日前

	5
	德胜公园东门区域环境改造。
	华龙区
	华龙区
市市政园林局
市城管局
	刘洪浩   
杜跃武   
武林军
	8月30日前

	6
	滨河东路（黄河路北、任丘路南）道路修建。
	华龙区
	华龙区
市住建局
市市政园林局
市城管局
	刘洪浩   
冯  勇   
杜跃武   
武林军
	8月30日前

	7
	体育场改造提升。
	市体育局
	市体育局
市住建局
市市政园林局
华龙区
	闫巧云   
冯  勇   
杜跃武   
刘洪浩
	8月30日前

	8
	综合活动中心东侧改造提升。
	开发区
	开发区
市住建局
市市政园林局
市市直机关事务管理局
	管永国   
冯  勇   
杜跃武   
崔文杰
	6月30日前

	9
	中原路与开州路东南角区域改造提升。
	开发区 
	开发区
市住建局
市市政园林局
	管永国   
冯  勇   
杜跃武
	9月30日前
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