督 查 通 知

濮督查〔2014〕1131号

关于落实市领导调研市城乡一体化示范区

发展环境安排事项的通知
市委政法委、市公安局、市城管局，市城乡一体化示范区，濮阳供电公司：

6月10日上午，市领导阮金泉、邵景良到市城乡一体化示范区调研发展环境问题。现将调研安排事项予以分解，各责任单位要采取得力措施，认真抓好工作任务落实。落实情况请于每周四报市委市政府督查局（联系人：赵坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）。市委市政府督查局将跟踪督查，定期通报进展情况。

1．由市优化发展环境合力团负责，以示范区建设为重点，集中精力、集中时间进行专项治理工作。

责任单位：市优化发展环境合力团

2. 由市城乡一体化示范区负责，围绕濮阳东500千伏输变电工程6月30日供电、水库9月份蓄水、村庄搬迁三项目标任务，加强宣传教育，做好群众工作，加快推进施工进程。发现问题要及时向合力团汇报。

责任单位：市城乡一体化示范区

3．由濮阳供电公司负责，加强与市城乡一体化示范区和相关部门的沟通、配合，从技术层面积极向群众搞好供电科普知识教育宣传活动，确保工程施工安全。及时协调上级电力部门和示范区，解决工程建设中的困难和问题，全力加快施工进度。

责任单位：濮阳供电公司

4．由市公安局负责，加强领导，成立组织，增加警力，开展专项治理，对个别群众恶意阻工影响濮阳东500千伏变电工程建设、佳诚农业合作社影响水库建设、以各种不正当手段唆使群众越级信访者等三个方面作为重点，予以严厉打击。其他问题要加强排查，防患于未然。

责任单位：市公安局

5．由市委政法委负责，开展综合治理，深入调研，全面掌握情况；协调工作推进组到位开展工作，每半个月召开一次推进会，研究解决工作中出现的新情况新问题；督促协调示范区和相关部门做好乱栽乱种等现象的治理工作。

责任单位：市委政法委

6．由市城管局负责，加大私搭乱建治理力度，巩固已有成果，防止出现新的问题。

责任单位：市城管局

7．由市委市政府督查局负责，按照时间节点跟踪督查，推动工作开展。

责任单位：市委市政府督查局

2014年6月16日
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