督 查 通 知

濮督查〔2014〕1185号

关于落实全市重点项目建设第18次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知
濮阳县政府、清丰县政府、工业园区管委会，市直有关单位： 
6月23日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第18次周调度会议，研究河南龙润能源科技公司甲醇制烯烃、飞龙车站迁建等项目建设有关问题，对推动项目建设等工作提出明确要求。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 
一、关于河南龙润能源科技公司甲醇制烯烃项目有关问题

1. 由工业园区管委会负责，围绕该项目6月28日开工建设目标，尽快完成土地清表、临建拆除、树木砍伐等工作。
责任单位：工业园区管委会
2. 由濮阳县政府负责，工业园区管委会、市国土资源局配合，
待征地安置补偿方案批复后尽快补偿到位，并加快土地挂牌进
程。 
责任单位：濮阳县政府，工业园区管委会，市国土资源局
（联系人：张学泽，电话：6667008，邮箱：pysdcj@163.com）
二、关于飞龙车站迁建项目有关问题

3. 由清丰县政府负责，6月25日前将信访评估、听证公告、占优补优等证明材料报市国土资源局。
责任单位：清丰县政府
4. 由市国土资源局负责，清丰县政府配合，待土地报件上报后，积极协调省国土资源厅尽快批复。

责任单位：市国土资源局，清丰县政府

5. 由市交通运输局负责，督促市交通运输集团加快项目施工进度，确保10月31日前投入使用。

责任单位：市交通运输局
6. 由市委市政府督查局、市政府重点办、市政府投资办负责，深入施工现场指导，推动项目加快建设。
责任单位：市委市政府督查局、市政府重点办、市政府投资办
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
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