督 查 通 知

濮督查〔2014〕1188号

关于落实副市长沈运田调研市城区环境卫生
综合整治工作安排事项的通知
华龙区政府、开发区管委会，中原油田卫生处，市直有关单位：

6月24日，副市长沈运田带领市城管、市政等市直单位及华龙区、开发区、中原油田负责同志，对市城区环境卫生综合整治工作进行调研。现将有关事项予以分解。各责任单位要采取得力措施，认真抓好工作任务落实。各项工作落实后请及时报市委市政府督查局（联系人：赵坤，电话：6666876，邮箱：wmcscjdc@126.com）；重要情况随时反馈。
1. 由开发区昆吾办负责，6月30日前清除裴王合村（铁丘路南、濮上路西）建筑垃圾。
责任单位：开发区昆吾办
2. 由市市政园林局负责，6月26日前清除濮水河南、濮上路西侧林带内生活垃圾。生活垃圾清楚后，由开发区昆吾办负责日常维护。
责任单位：市市政园林局，开发区昆吾办
3. 由市市场发展服务中心、华龙区人民办负责，按照各自职责，分别做好卫河市场东、西两侧占道经营、乱摆乱放等环境卫生综合工作。

责任单位：市市场发展服务中心，华龙区人民办
4. 由华龙区黄河办负责，7月8日前完成谢庄综合市场（卫河路东、黄河路南）规划、整治、建设任务。

责任单位：华龙区黄河办
5. 由开发区市政环卫局负责，6月26日前清除油辛庄安置房东侧（五一路北、卫河路东）垃圾。今后要加强管理，做到清运与管理相结合，并建立长效工作机制。

责任单位：开发区市政环卫局
6. 由市市政园林局负责，6月30日前完成开州城市综合体项目西侧建筑垃圾清运工作。

责任单位：市市政园林局
7. 由市市政园林局负责，6月26日前完成京开大道西侧（飞龙车站附近）绿化带改造提升。

    责任单位：市市政园林局
8. 由中原油田卫生处负责，禁止东风市场西侧占道经营、乱
摆乱放、乱扯乱挂行为。 

责任单位：中原油田卫生处
9. 由中原油田卫生处负责，加强胜利市场门口管理，禁止乱停乱放，做到摆放有序。 

责任单位：中原油田卫生处
10. 由华龙区黄河办负责，6月26日前清除前合村内垃圾。 

责任单位：华龙区黄河办
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