督 查 通 知

濮督查〔2014〕1272号

关于落实全市重点项目建设第19次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知
华龙区政府，市直有关单位： 
    6月30日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第19次周调度会议，研究市示范性综合实践基地、中心公园、天龙市场改造等项目建设有关问题。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 

一、关于市示范性综合实践基地项目建设有关问题

1. 由市教育局负责，市国土资源局配合，按照会议要求，依法、合理处理该项目土地等问题。
责任单位：市教育局、市国土资源局
2. 由常务副市长李刚牵头，市委编办负责，市教育局配合，先
调整若干编制，推动项目加快建设。 
责任单位：市委编办、市教育局
3. 由市财政局负责，市教育局配合，积极协调省财政厅，争取省匹配资金早日到位。
责任单位：市财政局、市教育局

（联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
二、关于市中心公园项目有关问题

4. 由市国土资源局负责，华龙区政府配合，指定专人按照合法、合规、合理的要求，7月7日前拿出解决该项目征地拆迁补偿办法。
责任单位：市国土资源局，华龙区政府
5. 由华龙区政府负责，待征地拆迁补偿办法确定后，全力做好群众工作，尽快完成金桥家具城、百姓家具城、窗帘大世界商场等拆迁任务。
责任单位：华龙区政府

（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
三、关于天龙市场改造项目有关问题

6. 由市城乡规划局负责，华龙区政府配合，将该项目涉及的土地、规划等问题，提交市土地规划建设项目审批联席会议研究。

责任单位：市城乡规划局，华龙区政府

（联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
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