督 查 通 知

濮督查〔2014〕1344号

关于落实全市重点项目建设第20次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知

清丰县政府、台前县政府、华龙区政府，市城乡一体化示范区，市直有关单位： 

7月7日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第20次周调度会议，研究2014年保障性安居工程、市油田商贸中心改造等项目建设有关问题。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 
一、关于2014年保障性安居工程建设有关问题

1. 由市城乡一体化示范区负责， 7月10日前开工建设东湖社区项目，并加快西湖社区项目建设进度。

责任单位：市城乡一体化示范区

（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
    2. 由清丰县政府负责，尽快解决乾坤新居公租房、孙庄棚户区改造项目有关问题，确保7月31日前实质性开工建设。

责任单位：清丰县政府

（联系人：刘素清，电话：6666581，邮箱：zxcb581@126.com）

    3. 由台前县政府负责，全力做好群众工作，确保保障性安居工程7月31日前实质性开工建设。

责任单位：台前县政府

（联系人：史清川，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）

    4. 由副市长郭奎立牵头，市房地产管理中心负责，华龙区政府配合，尽快协调解决南苑小区公租房项目涉及的拆迁补偿、投资模式等问题，确保7月31日前开工建设。

责任单位：市房地产管理中心，华龙区政府
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
二、关于市油田商贸中心改造项目有关问题

5. 由市民族宗教局负责，市市场发展服务中心、市公安局配合，采取有效措施，全力做好拉面馆店主思想工作，促其尽快搬迁。若经做思想工作仍不搬迁，按照法律规定，对其依法提起诉讼。

责任单位：市民族宗教局、市市场发展服务中心、市公安局
6. 由市市场发展服务中心负责，对尚未搬迁的37户商户，依法提起诉讼。

责任单位：市市场发展服务中心
7. 由常务副市长李刚牵头，市民政局、市市场发展服务中心负责，尽快研究特困商户救助意见。

责任单位：市民政局、市市场发展服务中心

8. 由油田房产租赁中心负责，协调解决2012年7月18日后产生的门店转让费问题。

责任单位：油田房产租赁中心

（联系人：刘素清，电话：6666581，邮箱：zxcb581@126.com）
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