督 查 通 知

濮督查〔2014〕1455号

关于落实市委书记段喜中调研
市城乡一体化示范区安排事项的通知

市城乡一体化示范区、华龙区政府，市公安局：
7月27日下午，市委书记段喜中到市城乡一体化示范区进行调研。现将调研安排事项予以分解。各责任单位要采取得力措施，认真抓好工作任务落实。落实情况请于每周四报市委市政府督查局（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）；重要情况随时反馈。
一、由市城乡一体化示范区负责，9月10日前完成库区内剩余拆迁任务。
责任单位：市城乡一体化示范区

二、由市城乡一体化示范区负责，9月20日前完成船闸施工任务。 
责任单位：市城乡一体化示范区

三、由市城乡一体化示范区负责，对水库蓄水相关问题进行全面、系统的盘点和分析，列出每项工作、每个环节所需时间，科学摆布工作力量，切实做到全面提速、综合推进，尽快形成水库建设高潮。

责任单位：市城乡一体化示范区

四、由市城乡一体化示范区负责，督促各施工单位采取超常规措施，多上人力和机械，昼夜不停、加班加点，满负荷运转，确保水库按时蓄水。

责任单位：市城乡一体化示范区
五、由华龙区政府负责，8月20日前完成水库建设涉及的南里商村、北里商村拆迁任务。

责任单位：华龙区政府
六、由市公安局负责，8月31日前完成卫都大道（濮上路至京开大道）、开州路（卫都大道至开阳路）、开德路（京开大道至濮上路）交通标线施划、红绿灯安装任务。

责任单位：市公安局
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