督 查 通 知

濮督查〔2014〕1482号

关于落实《濮阳市社区公共服务用房清理移交
工作方案》安排事项的通知
华龙区、开发区，市直有关单位：

7月28日，市创建全国文明城市指挥部印发了《濮阳市社区公共服务用房清理移交工作方案》（濮创建〔2014〕7号），对社区公共服务用房清理移交工作的目标、范围、各单位工作职责及完成时限进行了明确。现将文件中安排事项予以分解。各责任单位要对照各自职责，采取得力措施，认真抓好落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况（联系人：赵坤，电话：6666876，邮箱wmcscjdc@126.com）；重要情况随时反馈。
1. 根据市城乡规划局制定下发的《2002年—2014年规划批准住宅项目社区用房统计表》和提供的社区公共服务用房建设工程规划许可证附件和附图，具体实施规划批准住宅项目社区公共服务用房的摸底排查工作。对已规划审批但未进行建设的社区公共服务用房进行初步清理，清理不了的移交市城乡规划局。对已建设但未提供和未全部提供的社区公共服务用房进行初步清理，对开发商开发建设的项目，清理不了的移交市房地产管理中心。对追缴的社区公共服务用房做好接收和投入使用。

责任单位：华龙区、开发区

2. 核查社区配套和公共服务用房的具体位置、面积，制定下发《2002年—2014年规划批准住宅项目社区用房统计表》，提供社区公共服务用房建设工程规划许可证附件和附图。积极配合各区开展社区公共服务用房调查及清理工作。积极配合市城管局对已规划审批但未进行建设的社区公共服务用房进行全面清查处理。积极配合市城管局监督开发单位（商）执行处理结果。对拒不执行处理结果的开发单位（商），协调市城管局出具行政处罚决定书；拒不执行行政处罚决定的，由法院强制执行，并追究相关单位及责任人的法律责任。
责任单位：市城乡规划局

3. 指导配合各区开展社区公共服务用房的调查及清理工作。协调各区排查已建设但未提供和未全部提供的社区公共服务用房的现状。对已建设但未提供和未全部提供的社区公共服务用房依法进行全面追缴。协助各区对已清理的社区公共服务用房进行移交，对拒不移交社区公共服务用房的开发单位（商），协调市城管局出具行政处罚决定书，拒不执行行政处罚决定的，由法院强制执行，并追究相关单位及责任人的法律责任。
责任单位：市住建局、市房地产管理中心

4. 配合有关部门积极开展社区公共服务用房清理追缴工作，对拒不移交社区公共服务用房的开发单位（商）依法进行处罚。加强对社区内各类市场经营秩序的管理，依法查处市场交易中的违法违纪事件，会同有关部门做好社区内服务市场及摊位的管理，整治社区内乱设摊位的现象。
责任单位：市城管局

5. 会同市创建办做好以下工作：指导各区对规划批准住宅项目社区公共服务用房提供情况进行摸底统计。协调各区社区建设部门对社区公共服务用房的接收工作。指导各区对移交的社区公共服务用房进行规范使用。对最终清理结果进行统计上报。

责任单位：市民政局

6. 各区组织对辖区内应当移交的规划批准住宅项目社区公共服务用房进行全面排查，对应当移交但未移交的社区公共服务用房进行初步清理，清理不了的列出清单，于8月8日前上报市城乡规划局、市住建局。
责任单位：华龙区、开发区

7. 市城乡规划局、市住建局于9月9日前对各区上报的应当移交但末移交的规划批准住宅项目社区公共服务用房进行全面
清理和追缴。
    责任单位：市城乡规划局、市住建局

8. 由市创建指挥部协调有关部门于9月20日前组成检查组对清理移交工作进行验收，对工作成效显著的单位和个人，进行表彰和奖励；对工作不积极，影响工作进度的单位和个人，进行通报或问责。
责任单位：市创建指挥部办公室
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