督 查 通 知

濮督查〔2014〕1526号

关于落实全市重点项目建设第24次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知

华龙区政府，市直有关单位： 

8月4日，市长赵瑞东主持召开全市重点项目建设第24次周调度会议，研究中原乙烯管线改迁、金宇市场改造等项目建设有关问题。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。
一、关于中原乙烯管线改迁项目有关问题

1. 由市安监局负责，市城乡规划局配合，待管线迁改路由中增加“符合当地规划”内容后，尽快协调省安监局办理安评手续。

责任单位：市安监局、市城乡规划局
（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
二、关于金宇市场改造项目有关问题

2. 由市民族宗教局负责，市市场发展服务中心、市公安局、华龙区政府配合，采取有效措施，全力做好拉面馆店主思想工作，促其尽快搬迁。若经做思想工作仍不搬迁，待油田商贸中心类似问题妥善处理后，参照其工作方法予以解决。

责任单位：市民族宗教局、市市场发展服务中心、市公安局、华龙区政府
3. 由市纪委副书记、监察局局长王保月负责，协调市检察院加快黄河贸易公司占压金宇市场土地问题调查进度并尽快出具结论。
责任单位：市纪委（监察局）、市检察院
 （联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
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