督 查 通 知

濮督查〔2014〕1541号

关于落实全市重点项目建设第25次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知

各县（区）政府，开发区、工业园区管委会，市城乡一体化示范区，市直有关单位： 

8月11日，市长赵瑞东主持召开全市重点项目建设第25次周调度会议，研究2014年重点项目手续办理及市法院审判法庭项目等有关问题。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 

一、关于2014年重点项目建设手续办理情况有关问题

1. 由各县（区）负责，尽快成立2014年省市重点项目手续办理工作督办服务小组，加快重点项目手续办理进度。下一次市重点项目周调度会议将听取各县（区）督办服务重点项目手续办理情况汇报。
责任单位：各县（区）政府，开发区、工业园区管委会，市城乡一体化示范区
2. 由市行政服务中心牵头，市发改委、市环保局、市国土资源局、市城乡规划局、市住建局、市城管局等有关部门配合，对需要市直单位办理的项目手续予以集中办理。

责任单位：市行政服务中心、市国土资源局、市环保局、市城乡规划局、市住建局、市城管局

 （联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
二、关于市法院审判法庭项目有关问题

1. 由市城乡一体化示范区负责，尽快完成该项目用地附属物清理任务。

责任单位：市城乡一体化示范区
2. 由市中级法院负责，市发改委配合，尽快重新办理项目立项手续。

责任单位：市中级法院

3. 由市发改委负责，市中级法院配合，待项目实质性开工后向省发改委申请项目建设资金。

责任单位：市发改委、市中级法院
（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
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