督 查 通 知

濮督查〔2014〕1563号

关于落实市领导调研引黄灌溉调节水库建设
安排事项的通知
濮阳县、开发区、市城乡一体化示范区，市直有关单位：

8月13日上午，市领导段喜中、李刚、王保华调研引黄灌溉调节水库项目建设。现将调研安排事项予以分解，各责任单位要采取得力措施，认真抓好工作任务落实。落实情况请于每周四报市委市政府督查局（联系人：赵坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）。市委市政府督查局将跟踪督查，定期通报进展情况。

1. 由市城乡一体化示范区负责，在适当位置设置引黄灌溉调节水库蓄水倒计时牌，并在媒体上公布。

责任单位：市城乡一体化示范区

2．由副市长郭奎立牵头，市城乡一体化示范区负责，下周组织市住建局、市水利局、黄河河务局、濮阳县、开发区等单位沿供水路线（水源至库区）进行排查，对存在的问题拿出解决方案，确保水库项目9月底蓄水。
责任单位：市城乡一体化示范区，市住建局、市水利局、黄河河务局、濮阳县、开发区
3．由市城乡一体化示范区负责，抓好在建项目安全和质量，防止意外事故发生。

责任单位：市城乡一体化示范区
4．由市国土资源局负责，明确一名副局长到市城乡一体化示范区帮助协调土地问题。
责任单位：市国土资源局
5．由市城乡一体化示范区负责，倒排工期，督促施工单位多上机械和人员，昼夜施工，大干快干一个月，确保9月15日前具备蓄水条件。对完成质量高、速度快的施工单位可给予一定奖励。

责任单位：市城乡一体化示范区
6．由市“一创双优”活动办负责，组织市直有关单位人员参加的联合工作组，帮助市城乡一体化示范区做好群众工作。市委市政府督查局按照时间节点，加大力度，跟踪督查，推动水库建设。

责任单位：市“一创双优”活动办、市委市政府督查局
2014年8月13日
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