督 查 通 知

濮督查〔2014〕1632号

关于落实全市重点项目建设第26次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知

各县（区），市直有关单位： 

8月18日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第26次周调度会议，听取2014年重点项目手续办理及市中心公园项目建设情况，并对有关问题进行了研究。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 

1、 关于2014年重点项目建设手续办理有关问题

1. 由各县（区）负责，加快本县（区）省重点项目手续办理进度，确保尽快完成。需由市直部门办理的有关手续，尽快提交相关材料。
责任单位：各县（区）
2. 由市行政服务中心负责，市城管、规划、国土、住建等部
门配合，对市直单位项目、需市直单位审批的项目手续办理情况
进行督办，争取早日办结。
责任单位：市行政服务中心，市城管局、市城乡规划局、市国土资源局、市住建局等单位
3. 由市政府重点办负责，市委市政府督查局配合，督促各县（区）及市直单位加快省市重点项目手续办理进度，并及时掌握手续办理整体情况。
责任单位：市政府重点办、市委市政府督查局
4. 由各县（区）、市行政服务中心负责，认真做好下两次市重点项目建设周调度会议关于项目手续办理情况的汇报准备工作。

责任单位：各县（区）、市行政服务中心
 （联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
二、关于市中心公园项目有关问题

5. 由华龙区政府负责，8月28日前完成该项目用地第二次土地征收方案公示任务。
责任单位：华龙区政府

    6. 由华龙区政府负责，全力做好群众工作，确保9月30日前完成天鹰机械厂、西白仓祠堂及坟地、沿黄河路商业门市、东白仓坟地等拆迁任务。
责任单位：华龙区政府
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
   2014年8月18日
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