督 查 通 知

濮督查〔2014〕1644号

关于落实全市重点项目建设第27次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知

各县（区）政府，开发区、工业园区管委会，市城乡一体化示范区，市直有关单位： 

8月25日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第26次周调度会议，听取2014年重点项目手续办理及中原乙烯管线迁改情况，并对有关问题进行了研究。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 

1、 关于2014年重点项目建设手续办理有关问题

1. 由市政府投资办牵头，市科协、市档案局、市委老干部局、市卫生局、市体育局负责，市国土资源局、市城乡规划局等单位配合，制定市科技档案联合馆、市民综合活动中心、濮阳高端医疗服务中心及示范区游泳馆、体育场、球类运动综合馆等6个项目的实施方案，适时提交专题会议研究，以加快项目手续办理进度。

责任单位：市政府投资办、市科协、市档案局、市委老干部局、市卫生局、市体育局、市国土资源局、市城乡规划局等
2. 由副市长郭奎立牵头，市城管局负责，对尚未办结手续且未批先建的市直重点项目逐一研究，针对不同的情况，拿出解决办法，以加快手续办理进度。

责任单位：市城管局
3. 由各县（区）政府，开发区、工业园区管委会，市城乡一体化示范区负责，针对本县（区）各项手续尚未办结的省市项目逐一找准症结，认真加以研究，制定切实可行的措施，尽快完成项目手续办理工作。
责任单位：各县（区）政府，开发区、工业园区管委会，市城乡一体化示范区
4. 由市发改委负责，按照“项目数量不变、投资计划不减少”的原则，对今年无法开工的重点项目进行调整。同时，积极与省沟通协调，争取对新调入的项目予以认可。

责任单位：市发改委
（联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
二、关于中原乙烯管线迁改项目有关问题

5. 由市安监局负责，督促中原乙烯于8月31日前停止旧管道运营，确保水库按时蓄水。
责任单位：市安监局    
（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
三、其他问题
6. 由市环保局、范县政府负责，对可利威项目环境污染问题进行专项整治，若逾期不达标，坚决予以关停。
责任单位：市环保局、范县政府
（联系人：张慧娜，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）
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