督 查 通 知

濮督查〔2014〕1697号

关于落实全市重点项目建设第28次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知

各县（区）政府，开发区、工业园区管委会，市城乡一体化示范区，市直有关单位： 

9月1日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第28次周调度会议，听取2014年重点项目手续办理及市公益性陵园选址情况，并对有关问题进行了研究。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 

1、 关于2014年重点项目建设手续办理、9月份集中开工项目等有关问题

1. 由参加会议的各县（区）长或常务副县（区）长负责，每月集中办理省市重点项目手续2-3次，确保9月30日前办结率达到80%以上。

责任单位：各县（区）政府，开发区、工业园区管委会，市
城乡一体化示范区

2. 由市委市政府督查局负责，按照“一周一督查，一周一汇报”的要求，采取得力措施，加大督查力度，推进各县（区）省市重点项目手续办理工作早日完成。

责任单位：市委市政府督查局

3. 由市委常委、常务副市长李刚牵头，副市长郭奎立、徐慧前配合，市行政服务中心负责，对尚未办结手续的每个市直重点项目逐一研究并集中办理。

责任单位：市行政服务中心
4. 由各县（区）政府，开发区、工业园区管委会，市城乡一体化示范区及市直有关单位负责，认真做好9月份项目筛选、集中开工前的准备工作。

责任单位：各县（区）政府，开发区、工业园区管委会，市

城乡一体化示范区及市直有关单位
5. 由市发改委负责，认真做好下三周市重点项目建设周调度会议听取9月份集中开工项目推进情况汇报准备工作。

责任单位：市发改委
6. 由各县（区）政府，开发区、工业园区管委会，市城乡一体化示范区及市直各单位负责，组织机关干部一个月内利用周末时间到各县区学习先进经验、查找自身不足，近距离感受濮阳发展。

责任单位：各县（区）政府，开发区、工业园区管委会，市

城乡一体化示范区及市直各单位

7. 由市委副书记申延平牵头，各县（区）政府，开发区、工业园区管委会，市城乡一体化示范区及市发改委等市直经济部门负责，濮阳日报社配合，按照市委办办公室即将下发的通知要求，集中思考研究问题，重点突出9-12月经济发展及明年工作谋划，9月7日前拿出具体意见并报市委市政府。自下周开始，濮阳日报将陆续刊登各县区、市直有关经济部门的行动计划，接受社会监督，推动社会经济发展。

责任单位：各县（区）政府，开发区、工业园区管委会，市

城乡一体化示范区及市发改委等市直经济部门，濮阳日报社

（联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
三、关于引黄调节水库蓄水有关问题

8. 由市城乡一体化示范区负责，认真做好蓄水前各项准备工作，确保9月26日蓄水。

责任单位：市城乡一体化示范区
（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
五、关于农村公益性陵园建设有关问题

9. 由市城乡规划局负责，待农村公益性陵园选址方案确定后9月3日提交市土地规划项目联席会研究。

（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
    2014年9月1日
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