督 查 通 知

濮督查〔2014〕1922号

关于落实全市重点项目建设第32次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知

各县（区）政府，开发区、工业园区管委会，市城乡一体化示范区，市直有关单位： 

10月13日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第32次周调度会议，听取2014年省市重点项目手续办理、9月份项目集中开工、飞龙车站迁建、金宇市场改造等情况汇报，并对有关问题进行了研究。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 

关于2014年重点项目建设手续办理及9月份集中开工项目等有关问题

1. 由市政府重点办、市委市政府督查局负责，及时掌握9月份集中开工项目的建设情况，督促项目持续、快速建设。对开工后无实质性进展的项目，在考核中予以扣分。

责任单位：市政府重点办、市委市政府督查局

由市政府重点办、市委市政府督查局负责，摸清各县（区）全年计划开工项目数量，并将10至12月新开工项目纳入年终考核范围。

责任单位：市政府重点办、市委市政府督查局

由副市长郭奎立牵头，市国土资源局负责，加大土地手续办理推动力度，并就2013年12月前我市存在的未批先建项目手续办理问题，继续与省国土资源厅沟通协商，争取尽早解决。

责任单位：市国土资源局

由市环保局负责，积极与省环保厅沟通，加快省市重点项目环评手续审批步伐。

责任单位：市环保局

由各县（区）政府，开发区、工业园区管委会、市城乡一体化示范区负责，继续加快本县（区）重点项目建设手续办理进度。

责任单位：各县（区）政府，开发区、工业园区管委会，市城乡一体化示范区
（联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）

    二、关于飞龙车站迁建项目有关问题

由常务副市长李刚、副市长郭奎立共同负责，市交通运输集团公司配合，对飞龙车站迁建项目存在的有关问题进行现场研究解决，明确搬迁时间节点。

责任单位：市交通运输集团公司
由清丰县政府负责，待候车室西侧130亩土地二次公告后，尽快完成清表、补偿等任务。

责任单位：清丰县政府
8. 由常务副市长李刚牵头，市委编办负责，尽快明确市交通运输集团公司归属及管理单位。

责任单位：市委编办
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
三、关于金宇市场改造项目有关问题

9. 由副市长郭奎立牵头，华龙区政府负责，市房地产管理中心、市检察院、市政府法制办、市公安局、市国土资源局配合，将金宇市场改造项目有关问题提交市长专题会研究。

责任单位：华龙区政府，市房地产管理中心、市检察院、市政府法制办、市公安局、市国土资源局
 （联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
     2014年10月13日
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