督 查 通 知

濮督查〔2014〕1923号

关于落实市委市政府领导调研安排事项的
通       知

濮阳县政府、华龙区政府，开发区管委会、市城乡一体化示范区，市直有关单位，中原油田：
10月13日，市委书记段喜中、副书记申延平、常务副市长李刚等领导带领市直有关部门负责人进行调研。现将调研安排事项予以分解。各责任单位要采取得力措施，认真抓好工作任务落实。落实情况请于每周四报市委市政府督查局；重要情况随时反馈。

一、由市水利局负责，尽快组织施工机械和人员完成第三濮清南黄河引水闸前、新习乡段清淤工作，确保10月19日前水库再次蓄水。
责任单位：市水利局
（联系人：张桥峰，电话：6667099，邮箱：sdcj05@126.com）

二、由市农业局负责，10月19日前完成世锦园西侧、G342东侧二层违章建筑拆迁任务。
责任单位：市农业局
（联系人：张桥峰，电话：6667099，邮箱：sdcj05@126.com）

三、由华龙区政府、开发区管委会、市城乡一体化示范区、中原油田负责，10月31日前完成绿城路（开州路至G106）北侧违章建筑拆迁任务。开州路与绿城路交叉口东北角违章建筑要提前完成。
责任单位：华龙区政府、开发区管委会、市城乡一体化示范区、中原油田
（联系人：赵 坤、冯秀芳，电话：666687、6666580，邮箱：sdcj01@126.com、sdcj04@126.com）
四、由濮阳县政府、开发区管委会负责，尽快形成南环路（濮阳县龙碑至内黄县交界处）拆迁高潮，并于10月31日前完成任务。
责任单位：濮阳县政府、开发区管委会
（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
五、由濮阳县政府负责，按照公路管理和养护标准，做好南环路（濮阳县龙碑至内黄县交界处）环境卫生综合整治工作。

责任单位：濮阳县政府
（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
2014年10月13日
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