督 查 通 知

濮督查〔2014〕1924号

关于落实市委副书记申延平调研安排事项的
通       知

华龙区政府，开发区管委会、市城乡一体化示范区，市直有关单位：
10月14日，市委副书记申延平带领市直有关部门负责人对绿城路绿化、拆迁等问题进行调研。现将调研安排事项予以分解。各责任单位要采取得力措施，认真抓好工作任务落实。落实情况请于每周四报市委市政府督查局（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）；重要情况随时反馈。

一、由华龙区政府、开发区管委会、市城乡一体化示范区负责，10月31日前完成绿城路（开州路至京开大道）违章建筑拆迁任务，拆迁费用由各区自行承担。
责任单位：华龙区政府、开发区管委会、市城乡一体化示范区
二、由市国土资源局负责，10月31日前完成绿城路东方花园西侧一宗、绿城路（京开大道至市质检中心）北侧两宗政府储备土地上的渣土清运、违建建筑拆迁任务。

责任单位：市国土资源局
三、由市城乡一体化示范区负责，做好绿城路（开州路至京开大道）北侧绿化所需土地租用及苗木等资金筹资工作。
责任单位：市城乡一体化示范区
四、由市市政园林局负责，做好绿城路（开州路至京开大道）北侧绿化工作。

责任单位：市市政园林局
五、由市公用事业局负责，尽快对绿城路管线施工现场围挡进行规范提升。

责任单位：市公用事业局
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