
督 查 通 知

濮督查〔2014〕2047号

关于落实全市重点项目建设第35次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知

市城乡一体化示范区，市直有关单位： 

11月3日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第35次周调度会议，研究市第二污水处理厂扩建、市城乡一体化示范区保障房建设有关问题。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。

一、关于市第二污水处理厂扩建有关问题

1. 由市住建局负责，就市第二污水处理厂扩建问题进行可行性论证，论证结果提交市政府常务会研究。

责任单位：市住建局
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
二、关于市城乡一体化示范区保障房建设有关问题

2. 由常务副市长李刚牵头，市城乡一体化示范区负责，市住建局、市国土资源局、市城乡规划局配合，召开现场办公会，研究解决东、西湖社区涉及的土地、规划等手续问题，确保11月10日前办结各种手续并开工建设。

责任单位：市城乡一体化示范区、市国土资源局、市住建局、市城乡规划局
3. 由常务副市长李刚、市委政法委书记邵景良共同负责，市城乡一体化示范区、市公安局、市检察院、市法院配合，对涉嫌敲诈勒索等违法事实进行论证。
责任单位：市城乡一体化示范区、市公安局、市检察院、

市法院
（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
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