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濮督查〔2014〕2048号

关于落实示范区水库建设工作专题会议的

通    知

市城乡一体化示范区，市直有关单位： 

    11月3日，市委书记段喜中主持召开示范区水库建设工作专题会议，对近期工作进行了安排部署。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）；重要情况随时反馈。 

关于水库岸线优化有关问题
1. 由市城乡一体化示范区负责，11月30日前完成连接渠南岸、东湖南岸及“三仙岛”岸线土方开挖任务。
责任单位：市城乡一体化示范区

由市城乡一体化示范区负责，市水利局配合，就连接渠两侧是否建设防渗墙进行论证，论证结果报市委市政府有关领导。
责任单位：市城乡一体化示范区、市水利局
由市城乡一体化示范区负责，11月30日前完成西湖南部搅拌站搬迁及土方开挖任务。
责任单位：市城乡一体化示范区
关于水库船闸建设有关问题

4. 由市城乡一体化示范区负责，市水利局、市规划设计院等有关部门配合，就船闸油泵房等地上建筑物的功能性、服务型进行论证，并报市委市政府主要领导。
责任单位：市城乡一体化示范区、市水利局、市规划设计院
    三、关于示范区水库岸线及龙山绿化有关问题
    5. 由市市政园林局负责，做好环湖路基础及绿化工作。
责任单位：市市政园林局
6. 由市委办、市政府办共同负责，市城乡一体化示范区、市市政园林局配合，制定示范区水库岸线及龙山景观绿化认领方案，适时召开全市动员会，倡导社会各界人士、市直各单位及企业栽种纪念树或纪念林。
责任单位：市委办、市政府办、市城乡一体化示范区、市市政园林局
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