
督 查 通 知

濮督查〔2014〕2138号

关于落实全市重点项目建设第37次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知

华龙区政府，开发区管委会，市城乡一体化示范区，市直有关单位：
11月17日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第37次周调度会议，研究市高级技工学校迁建、濮阳杂技艺术学校迁建、市一高新校区、七星购物公园等项目建设有关问题。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。

一、关于市高级技工学校迁建项目建设有关问题

1. 由市城乡一体化示范区、开发区管委会负责，2015年1月1日前完成500千伏高压线（洹沧线）涉及的拆迁、清障等工作任务。

责任单位：市城乡一体化示范区、开发区管委会

2. 由市人社局负责，尽快将市高级技工学校老校区拍卖问题提交市长专题会研究。

责任单位：市人社局

（联系人：张桥峰，电话：6667099，邮箱：sdcj05@126.com）

二、关于濮阳杂技艺术学校迁建项目建设有关问题
3. 由常务副市长李刚牵头，市文广新局负责，11月23日前为市杂技艺术学校迁建项目确定担保单位。
责任单位：市文广新局

4. 由市文广新局负责，督促中石化鲁皖二期西线输油管线施工单位于12月31日前完成施工任务。

责任单位：市文广新局

5. 由副市长郭奎立牵头，市公路管理局负责，尽快办结中石化鲁皖二期西线输油管线穿G342相关手续。
责任单位：市公路管理局

6. 由市城乡一体化示范区负责，11月17日将中石化鲁皖二期西线输油管线施工涉及的赔偿资金拨付到位。

责任单位：市城乡一体化示范区

（联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
三、关于市一高新校区项目建设有关问题
7. 由市教育局负责，尽快将市一高新校区建设涉及的担保、资金、高压线迁改等问题提交市长专题会议研究。

责任单位：市教育局

（联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
四、关于七星购物公园项目建设有关问题

    8. 由副市长郭奎立牵头，华龙区政府负责，全力做好群众工作，确保2015年1月1日前完成天鹰机械厂、马拐祠堂、沿黄河路商业门市、东白仓坟地等拆迁任务。

责任单位：华龙区政府

（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
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