
督 查 通 知

濮督查〔2014〕2236号

关于落实全市重点项目建设第38次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知

各县（区），市直有关单位： 

12月1日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第38次周调度会议，听取2011至2014年省市重点项目及2014集中开工项目建设情况汇报，并对有关问题进行了研究。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况（联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）；重要情况随时反馈。 

    一、关于2011至2014年省市重点项目及2014年集中开工项目开工后停工、进展明显缓慢和未实质性开工有关问题
    1. 由各县（区）、市中级法院等市直有关部门负责，重新拟定开工后停工、进展明显缓慢和未实质性开工项目的时间节点，明确责任单位、责任领导及责任人，下周市重点项目建设周调度会议将听取推进情况汇报。
责任单位：各县（区）、市中级法院、市委党校、市委老干局、市科协、市民政局、市卫生局、市水利局、市文广新局、市人社局、市人防办、市交通运输集团有限公司、市电信公司、市移动公司、中石化销售华北公司河南处濮阳站

    2. 由市发改委、市国土资源局、市安监局、市环保局、市城乡规划局、市住建局等有关职能部门负责，针对受建设审批手续影响的项目，逐个查清原因、制定推进措施，下周市重点项目建设周调度会议将听取推进情况汇报。

责任单位：市发改委、市国土资源局、市安监局、市环保局、市城乡规划局、市住建局等单位

    3. 由各县（区）负责，市发改委、市国土资源局等有关单位配合，对各县（区）内投资强度低、经济效益差、建设进度严重滞后的项目予以清退，并收回土地、重新招标。
责任单位：各县（区）、市发改委、市国土资源局
    4. 由市纪委（监察局）负责，全力监督各县（区）政府及市直各部门项目推进情况，重点整治一批“为官不为”反面典型。

责任单位：市纪委（监察局）  
二、关于2015年项目谋划及春季集中开工项目问题

5. 由市发改委、市政府重点办负责，市委市政府督查局配合，
做好2015年项目谋划及早春集中开工前的准备工作。
责任单位：市发改委、市政府重点办、市委市政府督查局
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