督 查 通 知

濮督查〔2014〕1782号

关于落实市委主要领导调研安排事项的
通         知

濮阳县政府，开发区管委会：
9月12日，市委书记段喜中带领濮阳县、开发区及市直有关单位负责人进行调研。现将调研安排事项予以分解。各责任单位要采取得力措施，认真抓好工作任务落实。落实情况请于每周五报市委市政府督查局（联系人：赵坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）；重要情况随时反馈。
一、由开发区管委会、濮阳县政府负责，从9月22日起，对南环路（濮阳县龙碑至内黄交界处）两侧除宅基地房屋等建筑物外，能拆除的尽快拆除。拆迁绿化所需资金按照3:7的比例，分别由濮阳县政府、开发区管委会承担，绿化任务由开发区管委会负责于2015年1月1日前完成。
责任单位：开发区管委会、濮阳县政府
二、由濮阳县政府负责，尽快完成南环路（濮水路以东）路灯安装工作。
责任单位：濮阳县政府
三、由开发区管委会负责，尽快完成人民路（濮上路以西）南侧建筑物拆迁任务。
责任单位：开发区管委会
2014年9月15日
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