
督 查 通 知

濮督查〔2014〕2366号

关于落实市长办公会议〔2014〕52号纪要决定事项的通知

华龙区政府，开发区，城乡一体化示范区管委会，市直有关单位：
12月9日，副市长郭奎立主持召开市城乡一体化示范区内金堤路、澶水路、鹿城路三条道路建设问题专题会议，并对有关问题进行了研究。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况（联系人：赵坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）；重要情况随时反馈。 

    1、由华龙区、开发区和示范区负责，2015年1月5日前完成金堤路、澶水路和鹿城路用地的拆迁补偿工作。
责任单位：华龙区、开发区、城乡一体化示范区
2. 由市环保局负责，2015年1月31日前完成项目的环评工作。
责任单位：市环保局
3. 由市市政园林局负责，2015年1月5日前拿出道路建设的施工设计，出具项目建议书，并由市发改委于2015年2月10日前完成项目立项工作。
责任单位：市市政园林局、市发改委
4. 由市公用事业局负责，做到供暖、供水、供气管网与道路同步设计，同步施工。

责任单位：市公用事业局

5.由市市园林政局负责统筹地下管线，综合到道路施工图中。市城乡一体化示范区负责解决设计和勘测费用。
责任单位：市市园林政局、城乡一体化示范区
6.由市财政局负责将金堤路（绿城路以南）列入2015年市财政投资城建计划。市城乡一体化示范区出资建设金堤路（绿城路以北）、澶水路、鹿城路。
责任单位：市财政局、城乡一体化示范区
     2014年12月19日
                                                      — 1 —

