督 查 通 知

濮督查〔2014〕2396号

关于落实全市重点项目建设第42次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知

华龙区政府，开发区、市城乡一体化示范区管委会，市直有关单位： 

12月29日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第42次周调度会议，研究洹仓500千伏高压线迁改、张仪村拆迁等项目有关问题。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 

    一、关于洹仓500千伏高压线迁改、张仪村拆迁等项目有关问题
    1. 由市城乡一体化示范区管委会负责，待东张仪、西张仪两委班子换届结束后，尽快完成洹仓线迁改项目剩余的4座塔基占地清表、赔偿等任务。 

责任单位：市城乡一体化示范区管委会
    2. 由市财政局负责，12月31日前将洹仓线迁改项目涉及的130余户村民拆迁费用拨付市城乡一体化示范区管委会。

责任单位：市财政局
3. 由市公安局负责，市城乡一体化示范区管委会配合，按照市领导审定的专项整治方案，依法对张仪村少数人在示范区建设中敲诈勒索、塔基位置私搭乱建等行为进行严厉打击。

责任单位：市城乡一体化示范区管委会，市公安局
 （联系人：张桥峰、赵 坤，电话：6666876、6667099，邮箱：sdcj05@126.com、 sdcj01@126.com）
二、关于濮东产业集聚区规划调整及圣大国际商贸会展中心、开发区惠商工业园、河南省雪汇食品公司冷饮及万吨冷库等项目建设问题
4. 由市政府办负责，华龙区政府、开发区管委会、市城乡规划局、市国土资源局等单位配合，尽快将濮东产业集聚区规划调整及圣大国际商贸会展中心、开发区惠商工业园、河南省雪汇食品公司冷饮及万吨冷库等项目存在的土地、规划等共性问题，提交市政府专题会议研究。
责任单位：市政府办、华龙区政府、开发区管委会、市城乡规划局、市国土资源局等单位
（联系人：冯秀芳、赵 坤，电话：6666580、6666876，邮箱：sdcj04@126.com、sdcj01@126.com）
3、 其他问题

5. 由市城乡一体化示范区管委会负责，12月31日前拿出市
城乡一体化示范区封闭性运行意见，元旦后进行专题研究。

责任单位：市城乡一体化示范区管委会
6. 由市“一创双优”办、市委市政府督查局负责，对9月29日市委书记段喜中调研市城乡一体化示范区安排部署工作台账、市“一创双优”办关于水库建设等挂牌推进事项台账确定的工作任务完成情况进行考核。

责任单位：市“一创双优”办、市委市政府督查局
（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
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