督 查 通 知

濮督查〔2015〕54号

关于落实全市重点项目建设第1次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知
开发区管委会，市直有关单位： 
2015年1月12日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第1次周调度会议，研究路港国际综合物流园、市电信公司生产楼等重点项目建设等有关问题。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 

一、关于路港国际综合物流园项目建设有关问题
1. 由开发区管委会负责，采取有效措施，督促项目单位尽快缴纳处罚费用。 
责任单位：开发区管委会
2. 由市城管局负责，待项目单位缴纳处罚费用后，尽快出具执法意见。

责任单位：市城管局
3. 由市城乡规划局负责，待城管部门出具执法意见后，尽
快为项目单位办理项目工程规划许可证。

责任单位：市城乡规划局
4. 由开发区管委会负责，督促项目单位按照《国务院关于清理规范税收等优惠政策的通知》（国发〔2014〕62号）规定向财政部门缴纳城市基础设施配套费。

责任单位：开发区管委会
（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
二、关于市电信公司生产楼项目建设有关问题

5. 由市电信公司负责，按照施工手续交叉进行的原则，加快招标等手续办理进度，确保项目3月31日前开工建设。
责任单位：市电信公司
（联系人：张慧娜，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）
三、其他问题
6. 由市发改委、市政府重点办负责，市委市政府督查局配合，尽快督促有关部门加快今年第一季度集中开工项目手续办理进度，并分批次排出开工项目名录，明确责任领导、责任单位，确保项目开工数量和质量，为全年经济发展奠定基础。市重点项目建设周调度会将对第一季度集中开工项目准备情况听取2至3次汇报。
责任单位：市发改委、市政府重点办、市委市政府督查局
（联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
7. 由市国土资源局负责，就市城乡一体化示范区土地利用、开发地价等情况提交市土地资产管理联系会议研究。

责任单位：市国土资源局
（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
2015年1月12日
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