
督 查 通 知

濮督查〔2015〕106号

关于落实全市重点项目建设第2次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知

市直有关单位： 

2015年1月19日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第2次周调度会议，听取全市一季度集中开工项目暨2015年重点项目市县领导分包情况汇报，并对有关问题进行了研究。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况（联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）；重要情况随时反馈。 
    一、关于全市一季度集中开工项目有关问题
由市发改委、市政府重点办、市委市政府督查局负责，科学制定全市一季度集中开工项目考评办法，鼓励新增项目开工，遏制、杜绝项目虚假开工。

    责任单位：市发改委、市政府重点办、市委市政府督查局
2. 由市发改委、市国土资源局、市安监局、市环保局、市城乡规划局、市住建局等有关部门负责，分类梳理受建设审批手续影响的项目，适时提请市政府研究解决。

责任单位：市发改委、市国土资源局、市安监局、市环保局、市城乡规划局、市住建局等单位

3. 由市发改委负责，将全市一季度集中开工项目与四月份观摩活动相结合。

责任单位：市发改委
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