督 查 通 知

濮督查〔2015〕313号

关于落实市委常委、常务副市长李刚调研
安排事项的通知

开发区、市城乡一体化示范区管委会，市直有关单位：
3月6日下午，市委常委、常务副市长李刚对城市管理、重点项目建设进行调研，并对有关问题提出了明确要求。各责任单位要高度重视，采取得力措施，认真抓好工作落实，并于每周四向市委市政府督查局（联系人：赵坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）反馈落实情况，直至任务完成。
附：市委常委、常务副市长调研安排事项工作台账
2015年3月7日

	市委常委、常务副市长李刚调研安排事项工作台账

	序号
	工作任务
	完成时限
	责任单位
	配合单位
	责任人

	1
	濮上路（黄河路以南）西侧绿化带缺株少苗补栽。
	3月25日前
	市市政园林局
	华龙区           开发区
	杜跃武        刘洪浩
管永国

	2
	S101两侧(中原路至卫都路)绿化带内垃圾清理、路边沟整理。
	3月15日前
	市公路管理局
	　
	刘宗宽

	3
	S101两侧谷家庄附近垃圾清理，沿路两侧环境提升。
	3月15日前
	开发区
	　
	管永国

	4
	卫都大街、水库进水渠和东西湖绿化。
	3月25日前
	示范区
	市市政园林局
	张耀民        杜跃武

	5
	张仪村西口渣土清理、私搭乱建建筑物拆除后绿化。
	3月25日前
	示范区
	　
	张耀民 

	6
	医学高等专科学校南门两侧渣土清理并绿化。
	3月25日前
	市卫生局
市医专  
示范区
	　
	王玉蕊
芦  平          张耀民

	7
	医学高等专科学校院内观摩路线两侧垃圾、土堆清理，建筑材料堆放规范，黄土裸露区域绿化，整体环境整洁、美观。
	3月25日前
	市卫生局
市医专  
	　
	王玉蕊
芦  平   

	8
	卫都大街导流岛、西桥头等地点绿化。
	3月25日前
	示范区
	　
	张耀民

	9
	东湖区东南角绿化。
	3月25日前
	华龙区           示范区 
	市市政园林局
	刘洪浩        张耀民        杜跃武

	10
	京开大道（卫都大街至中原路）两侧综合提升，尤其是门头牌匾要规范。
	3月25日前
	华龙区            
	　
	刘洪浩         

	11
	中原路与京开大道交叉口东南角小树林垃圾清理。
	3月25日前
	华龙区
	　
	刘洪浩

	12
	黄河路（金桥家具广场对面）南侧违章大棚拆除。
	3月25日前
	华龙区
	　
	刘洪浩

	13
	濮上路（中原路至胜利路）、中原路（濮上路至长庆路）、京开大道（卫都大街至中原路）等社会主义核心价值观宣传版面进行综合提升，确保沿路两侧环境整洁、美观。 
	3月25日前
	市城管局
	　
	武林军        
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