督 查 通 知

濮督查〔2015〕337号

关于落实市委常委、常务副市长李刚调研
安排事项的通知

华龙区、开发区、示范区，市直有关单位：
3月9日，市委常委、常务副市长李刚对城市管理、重点项目建设进行调研，并对有关问题提出了明确要求。现将有关事项予以分解。各责任单位要高度重视，采取得力措施，认真抓好工作落实，并于每日下午5点前向市委市政府督查局（联系人：赵坤，电话：6666876，邮箱：sd cj01@126.com）反馈落实情况，直至任务完成。
附：市委常委、常务副市长调研安排事项工作台账
2015年3月9日

	市委常委、常务副市长李刚调研安排事项工作台账

	序号
	工作任务
	完成时限
	责任单位
	责任人

	1
	由市发改委负责，督促铁路部门对胜利路（濮上路西侧）铁道交叉处进行综合整治，确保慢车道衔接处交通畅通。
	3月15日前
	市发改委
	王光献

	2
	颖泰化工沿胜利路破旧房子拆除。
	3月15日前
	开发区
	管永国

	3
	濮水路东侧威浮玻璃院内垃圾、杂草清理。
	3月15日前
	开发区
	管永国

	4
	九仁核桃仁企业院内土堆清理。
	3月15日前
	开发区
	管永国

	5
	黄河路北侧中福企业南门出口摊铺石子，避免扬尘。
	3月15日前
	开发区
	管永国

	6
	一河两路（黄河路至中原路）水面漂浮物打捞，两侧绿化带内塑料袋等垃圾清理。
	3月15日前
	市水利局
市市政园林局
	梁臣朝
杜跃武

	7
	中原路与新西环交叉口西北角围挡拆除，保持拆除后环境整洁美观。
	3月15日前
	开发区
	管永国

	8
	中原路北侧（新西环东侧）汽车超市拖走。
	3月15日前
	开发区
	管永国

	9
	中原路北侧（新西环东侧）汽车超市南侧垃圾清理。
	3月15日前
	开发区
	管永国

	10
	卫都大街与新西环交叉口向南路东垃圾清理
	3月15日前
	示范区
	张耀民

	11
	卫都大街文岩桥路灯安装，岩桥路与医专连接线两侧环境综合整治提升。
	3月15日前
	示范区
	张耀民

	12
	市技师学院围挡宣传画破损，重新张贴。
	3月15日前
	市住建局
	冯  勇

	13　
	医专南门废弃的电线杆拔掉。
	3月15日前
	示范区
	张耀民

	14　
	卫都大街桥栏杆乱涂的字迹清理。
	3月15日前
	示范区
	张耀民

	15　
	绿城路与京开大道等交叉口施工机械乱停乱放。
	3月15日前
	市交警支队
	马大选

	16　
	S101两侧(中原路至卫都大街)绿化带内垃圾清理。
	3月15日前
	开发区
示范区
	管永国
张耀民

	17　
	长庆路与中原路交叉口向南路东光辉快修南侧破楼提升。
	3月15日前
	华龙区
	刘洪浩
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