督 查 通 知

濮督查〔2015〕386号

关于落实市委领导调研南环路综合提升
安 排 事 项 的 通 知

濮阳县政府，开发区管委会，市市政园林局：
3月16日，市委书记何雄，市委常委、秘书长王保华带领市直有关部门负责人调研南环路（濮阳县龙碑至内黄交界处）综合提升工作。现将调研安排事项予以分解。各责任单位要采取得力措施，认真抓好工作落实。落实情况请于每周四报市委市政府督查局（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）；重要情况随时反馈。

一、由濮阳县政府、开发区管委会负责，立即组织人员对南环路（濮阳县龙碑至内黄交界处）路面及两侧环境卫生进行综合整治，3月31日前完成任务。逾期未完成或效果不明显的，将对责任单位予以全市通报批评。
责任单位：濮阳县政府、开发区管委会
二、由濮阳县政府、开发区管委会负责，市市政园林局配合，在南环路（濮阳县龙碑至内黄交界处）绿化中适当运用微地形处理。
责任单位：濮阳县政府、开发区管委会，市市政园林局
三、由开发区管委会负责，3月31日前完成南环路王助蔬菜市场段商业房屋综合提升工作。逾期未完成或效果不明显的，将对责任单位予以通报批评。

责任单位：开发区管委会
2015年3月17日
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