督 查 通 知

濮督查〔2015〕374号

关于落实全市重点项目建设第4次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知

各县（区），市直有关单位： 

3月16日，市委书记何雄主持召开全市重点项目建设第4次周调度会议，听取2015年第一季度集中开工项目等情况汇报，并对有关问题进行了研究。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。

一、关于2015年第一季度集中开工项目有关问题

1. 由市委市政府督查局牵头，组织有关部门认真核查项目开工、复工情况，每周通报一次。通报内容包括分包县（区）的市级领导、项目分包领导、项目每周完成投资额度等事项。
责任单位：市委市政府督查局
    2. 由各县（区）负责，对已具备开工条件的项目，督促项目单位尽快开工建设并形成施工高潮。
责任单位：各县（区）
3. 由市行政服务中心负责，组织市发改、国土、规划、住建等职能部门，赴县（区）办理由市直职能部门直接办结的项目手续，确保3月25日前全部办结，3月30日前项目全部开工建设。

责任单位：市行政服务中心、市发改委、市国土资源局、市住建局、市城乡规划局等

（联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）

二、关于昆吾路上跨山西中南部铁路通道立交桥梁及引路工程建设有关问题

4. 由副市长郭奎立牵头，市发改委、市市政园林局等单位负责，赴省与郑州铁路局协商立交桥梁及引路工程代建事宜，确保尽快签订代建协议。

责任单位：市发改委、市市政园林局等

（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
三、关于七星购物公园项目建设有关问题

5. 由华龙区政府负责，全力做好群众工作，确保清明节前完成沿黄河路东白仓区域违章建筑、东白仓坟地及祠堂、天鹰机械厂等拆迁任务。

责任单位：华龙区政府

（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
四、其他问题

6. 由市发改委负责，将招商引资、企业经济运行情况纳入市重点项目建设周调度会议一并研究。市商务局、市工信局分别做好招商引资、企业经济运行情况汇报。

责任单位：市发改委、市商务局、市工信局
（联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）

    2015年3月16日
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