督 查 通 知

濮督查〔2015〕732号

关于落实全市重点项目建设第7次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知
各县（区），市直有关单位： 
5月4日，市委书记何雄主持召开全市重点项目建设第7次周调度会议，听取市级领导分包重大事项、未批先建项目、企业金融服务等情况汇报，并对有关问题进行了研究。现将会议决定事项予以分解。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 

一、关于市级领导分包重大事项有关问题
1. 由市发改委牵头，积极与晋豫鲁铁路通道公司协调确定站点改造方案，推进站点建设尽快启动，确保10月底前客运开通。 
责任单位：市发改委
2. 由范县政府负责，督促河南丰利石化年产60万吨丙烯项
目加快建设，为其他工作开展创造条件。同时，要盯紧青岛碱业
项目，做好谈判、引入等工作。
责任单位：范县政府
3. 由市城乡规划局负责，尽快拿出特高压通道规划方案，并做好向市委、市政府主要领导汇报准备工作。

责任单位：市城乡规划局
4. 由市国土资源局、市环保局负责，分别派人赴国土资源部、省环保厅协调文23战略储气库项目手续审批问题，确保土地预审、环境影响评价报告尽快获批。

责任单位：市国土资源局、市环保局
5. 由市发改委牵头，范县政府、台前县政府负责，分别确保盛润集团背压式发电机组项目、濮阳市煤炭储配中心项目于6月底前开工建设。

责任单位：市发改委，范县政府、台前县政府
6. 由市发改委牵头，范县政府、濮阳县政府配合，做好化工园区规划工作，并适时向市委、市政府主要领导汇报。

责任单位：市发改委，范县政府、濮阳县政府
7. 由市发改委负责，尽快确定中原大化原料线路改造（气化岛）、盛润集团180万吨甲醇制芳烃、绿能高科液化甲烷（LMG）清洁高效能源产业实验示范园区等3个项目开工时间。

责任单位：市发改委

8. 由市卫生局、市卫校负责，研究制定9月份招生方案，做好招生准备工作；加快濮阳医学高等专科学校（筹）建设进度，为省政府审批奠定基础；做好市委主要领导到濮阳医学高等专科学
校（筹）现场办公准备工作。
责任单位：市卫生局、市卫校
9. 由市教育局、市人社局、市卫生局、濮阳职业技术学院等单位负责，全力做好今年招生工作，确保9月份满额招生；工作进展情况每月向市委、市政府主要领导报告一次。由市委市政府督查局负责，将该项工作纳入考核范围。

责任单位：市教育局、市人社局、市卫生局、濮阳职业技术学院、市委市政府督查局
10. 由副市长郭奎立牵头，市住建局负责，按照国家、省新型城镇化综合改革试点标准，加快推进我市新型城镇化综合改革涉及的成本分担机制、户籍改革、人口进城等工作。同时，做好向市委、市政府主要领导汇报、召开现场会等准备工作。
责任单位：市住建局 
11. 由市发改委负责，将河南机场濮阳候机楼项目列为市级领导分包重大事项。由市交通运输局负责，积极与河南机场沟通协商，加快推进项目前期工作。

责任单位：市发改委、市交通运输局
12. 由市发改委负责，将市委、市政府主要领导针对市级领导分包重大事项提出的要求逐一列出清单，并采取措施加快推进。

责任单位：市发改委

（以上工作联系人：赵坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
二、关于华龙区、开发区、工业园区及市直项目未批先建项目手续审批问题

13. 由市城乡规划局负责，市濮上生态园区管理局、市文广新局配合，加快推进蓝宝石温泉度假区项目、濮阳国际杂技文化产业园项目规划手续办理工作。

责任单位：市城乡规划局、市濮上生态园区管理局、市文广新局
（联系人：赵坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
14. 由市行政服务中心梁宏负责，对全市“未批先建”的73个项目的土地、规划等手续办理情况进行跟踪督办。
责任单位：市行政服务中心 
（联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
15. 由市委市政府督查局负责，市发改委、市工信局等单位配合，对各县（区）项目建设、手续办理、各项指标等完成情况于6月底前进行全面考核。对未完成任务的县（区）予以问责。
责任单位：市委市政府督查局、市发改委、市工信局等单位
（联系人：张慧娜，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）

三、关于企业金融服务工作有关问题

16. 由市政府金融办负责，按照市委常委、常务副市长李刚要求，积极做好银企对接会（5月份举行）、融资工作培训班、金融市场融资手册学习、融资工作座谈会、研究探索以债券方式募集社会资金等各项工作。
责任单位：市政府金融办
17. 由市政府金融办牵头，市工信局等单位负责，帮助手续不齐备、融资出现困难但有一定资产的企业，依法办理土地、规划、房产等证件，使该企业具备担保抵押能力，以破解融资难问题。
责任单位：市政府金融办、市工信局等单位
18. 由市政府金融办牵头，市工信局等单位负责，对融资困
难、资金链有可能断裂的企业进行摸排，防止停产等风险发生。

责任单位：市政府金融办、市工信局等单位
19. 由市政府金融办牵头，市工信局等单位负责，针对我市
好的项目、企业的资金需求，充分利用好我市现有的产业基金、融资平台等，帮助、支持其做大做强。

责任单位：市政府金融办、市工信局等单位
20. 由市政府金融办负责，吸纳金融部门的专家加入企业金融服务团，对企业上市、贷款、担保等融资方式进行综合评审，提出合理化建议，指导企业做好融资工作。

责任单位：市政府金融办

21. 由市政府金融办负责，引导全市金融机构深入企业搞好服务，创新金融产品、融资方式，形成银行为企业服务的良好环境。企业金融服务团各小组要建立回访企业信息台账，详细记录企业需要、发展的好想法、准备建设的好项目等。
责任单位：市政府金融办

（16至21项工作联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
四、关于房地产健康发展有关问题

22. 由开发区管委会负责，采取有效措施，妥善解决香港城项目停工问题。
责任单位：开发区管委会
（联系人：赵坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
23. 由副市长郭奎立牵头，市房地产管理中心负责，尽快确定房源，并研究大中专毕业生、进城务工农民、油田职工、公职人员等购买房产的优惠政策，促进我市房地产市场平稳健康发展。

责任单位：市房地产管理中心
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
五、关于房地产项目中涉及的公共服务项目核查有关问题

24. 由市住建局牵头，各县政府、市城乡规划局负责，分别按照属地负责制、“谁审批、谁负责”的原则，对住宅项目修规上已规划公共服务设施，但目前尚未建设的，要建立工作台账，明确时间节点，督促项目单位尽快建设。
责任单位：市住建局，各县政府，市城乡规划局
25. 由副市长郭奎立牵头，市住建局、市房地产管理中心等单位负责，尽快组织召开会议，引导房地产开发企业转变思想，树立“先造环境、后建房”的观念。同时，针对不同的人群需求，研究制定差异化房产供给的意见。
责任单位：市住建局、市房地产管理中心等单位
（24、25项工作联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

2015年5月5日
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