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	濮督查〔2015〕737号


关于报送2015年濮阳市重点民生工程

工作台账的通知

各责任单位：

《濮阳市人民政府办公室关于明确2015年濮阳市重点民生工程责任单位的通知》（濮政办〔2015〕25号）已经印发。请各主办单位按照文件精神及相关要求，进一步细化量化工作任务，制定时间节点，落实工作责任，建立民生工程专项台账。经主要领导签字并加盖单位公章后，于5月15日前报送市委市政府督查局（附电子版），同时报送民生工程联系人和联系方式。

    联系人：马亚博
邮  箱：sdcj04@126.com

电  话：6666580

2015年5月7日     
2015年濮阳市重点民生工程工作方案

一、完善城市市政设施和公共服务功能，改造供热、供水、燃气旧管网50公里，开工建设第二污水处理厂二期工程；建成市工人文化宫、市图书馆新馆，开工建设市科技档案群艺馆、市民综合活动中心、市烈士陵园、市残疾人综合服务中心
1.改造供热、供水、燃气旧管网50公里。
主办单位：市公用事业局

2.建成市工人文化宫。
主办单位：市总工会

协办单位：市城乡一体化示范区管委会

3.建成市图书馆新馆。
主办单位：市文广新局

协办单位：市城乡一体化示范区管委会

4.开工建设第二污水处理厂二期工程。
主办单位：市住建局

协办单位：开发区管委会

5.开工建设市科技档案群艺馆。
主办单位：市科协、市档案局、市文广新局、市政府投资办

协办单位：市城乡一体化示范区管委会

6.开工建设市民综合活动中心。
主办单位：市委老干部局、市政府投资办

协办单位：市城乡一体化示范区管委会

7.开工建设市烈士陵园。
主办单位：市民政局、市政府投资办

协办单位：濮阳县政府 

8.开工建设市残疾人综合服务中心。
主办单位：市残联、市政府投资办

协办单位：华龙区政府 

二、实施保障性安居工程，开工建设各类保障性住房1.2万套
主办单位：市住建局

协办单位：市房地产管理中心，各县（区）政府，开发区管委会

三、改善城乡交通条件，完善城市道路交通设施；继续推进公交运营体制改革，回购公交车127台。加大农村公路改造力度，新建改建农村公路500公里
1.完善城市道路交通设施。
主办单位：市公安局

协办单位：华龙区政府，开发区管委会

2.继续推进公交运营体制改革，回购公交车127台。
主办单位：市交通运输局

3. 新建改建农村公路500公里。
主办单位：市交通运输局

协办单位：各县（区）政府，开发区管委会

四、改善城乡教育基础设施，创建190所义务教育标准化学校，对47所农村中小学校舍进行加固维修或拆除重建，开工建设16所乡镇公办幼儿园
主办单位：市教育局

协办单位：各县（区）政府，开发区管委会

五、继续实施乡村医疗机构标准化建设攻坚行动，改扩建20所乡镇卫生院，新建改建600所以上村卫生室
主办单位：市卫生局

协办单位：各县（区）政府，开发区管委会

六、加强农村养老机构建设，实施73所乡镇敬老院综合提升工程，建设300个农村互助幸福院
主办单位：市民政局

协办单位：各县（区）政府，开发区管委会

七、提升社会保障服务水平，城乡居民基本养老保险金补贴标准提高到每人每月65元，实施城镇居民大病保险制度
主办单位：市人社局

协办单位：各县（区）政府，开发区、工业园区、市城乡一体化示范区管委会

八、加强平安濮阳建设，实施“满天星”工程三期
主办单位：市综治办 市公安局

协办单位：各县（区）政府，开发区、工业园区、市城乡一体化示范区管委会

九、提升食品安全保障能力，推进食品安全溯源监管综合平台二期工程建设
主办单位：市食安办

协办单位：各县（区）政府，开发区管委会

十、加快黄河滩区扶贫搬迁，启动实施范县张庄乡、陈庄镇2000户居民迁建试点工程
主办单位：市发改委

协办单位：濮阳县、范县、台前县政府 
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