督 查 通 知

濮督查〔2015〕863号

关于落实全市重点项目建设第8次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知
各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会，市直有关单位： 
5月18日，市委书记何雄主持召开全市重点项目建设第8次周调度会议，听取全市第一季度新开工项目进展暨第二季度集中开工项目谋划、项目手续办理、产业招商等情况汇报，并对有关问题进行了研究。现将会议决定事项予以分解。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 

一、关于全市第一季度新开工项目进展暨第二季度集中开工项目谋划有关问题
1. 由开发区管委会负责，对新排查出的29家污染企业予以
关停，并督促保留企业进一步减排，提高环境质量。 
责任单位：开发区管委会
（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
2. 由范县政府负责，对辖区内效益低、占用环境容量大的老旧、非法人等企业进行排查并关停，为其他项目开工建设腾出环境容量。
责任单位：范县政府
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
3. 由市发改委负责，对今年第一季集中开工的省市重点项目进展情况进行分析，若确因宏观政策等因素影响未按时开工的项目，要及时予以调出。

责任单位：市发改委
4. 由市发改委负责，尽快再与各县（区）核对今年第二季度集中开工的89个项目，进一步明确责任单位和责任人，同时组织专人对确定的第二季度集中开工项目前期工作进行检查，确保6月30前全部开工建设。

责任单位：市发改委

（3、4项工作联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
二、关于落实国务院25号文件有关问题
5. 由各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会，市人防办负责，对国务院〔2014〕62号文件下发后承诺的优惠事项未兑现到位的144个项目，尽快严格按照《国务院关于税收等优惠政策相关事项的通知》（国发〔2015〕25号）要求兑
现承诺。

责任单位：各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管
委会，市人防办
6. 由市委市政府督查局负责，对县（区）承诺的144个项目的优惠事项兑现情况进行督查并及时向市委主要领导报送有关情况。
责任单位：市委市政府督查局
（5、6工作联系人：张学泽，电话：6667008，邮箱：pysdcj@163.com）
7. 由市商务局负责，尽快拟定各产业招商组新订合同审核机制并报市政府研究确定。
责任单位：市商务局 
（联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
三、关于项目手续办理有关问题
8. 由市国土资源局负责，尽快对河南省君恒实业集团生物科技有限公司微生物发酵十碳长链二元酸项目土地挂牌出让。
责任单位：市国土资源局 
9. 由市委市政府督查局负责，将吴海致总理的一封信（《做企业这么多年，我太憋屈了!》）印发各市直各单位学习讨论并撰写心得体会。由市委组织部负责，对心得体会撰写较好的文章

在濮阳日报上予以刊登。

责任单位：市委市政府督查局、市委组织部
（8、9项工作联系人：张学泽，电话：6667008，邮箱：pysdcj@163.com）
10. 由范县政府负责，按照市里“未批先建”项目手续办理
的做法，尽快完成本县“未批先建”项目手续办理工作，然后由市行政服务中心负责，组织各县（区）委书记赴范县学习项目手续办理经验，加快项目手续办理进度。
责任单位：各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会，市行政服务中心 
（联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）

四、关于工业、房地产、城建交通、社会投资增长有关问题

11. 由副市长郭奎立牵头，市房地产管理中心负责，积极与金融部门协商，督促其落实“房贷新规”。由市政府办负责，对不落实“房贷新规”的银行，凡有吸纳政府类存款的一律调出。
责任单位：市房地产管理中心、市政府办
12. 由市交通运输局负责，派人赴郑州坐催，督促协调省交通运输厅尽快研究范台梁高速公路项目。

责任单位：市交通运输局
（11、12项工作联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
13. 由各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会负责，主动与市统计局沟通协商，督促项目稳步入库。
责任单位：各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会，市统计局
（联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）

14. 由市住建局、市财政局负责，针对建筑营业税征收实际
情况认真分析，采取有效措施，提高建筑营业税增幅。
责任单位：市住建局、市财政局
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
15. 由市发改委负责，尽快从文化旅游、电子商务等新型产业，尤其是教育、健康医疗、商贸物流等领域筛选一批项目纳入
第二批省重点项目，并督促开工。

责任单位：市发改委 

16. 由市发改委、市统计局等单位负责，对主要经济指标随时检测，每半月相互交流一次信息，主要情况向市委、市政府主要领导汇报。

责任单位：市发改委、市统计局 

（15、16项工作联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
五、关于产业招商有关问题

17. 由市发改委牵头，积极做好综合管廊、停车泊位、养老设施等专用债的发行工作。
责任单位：市发改委 
（联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）

六、关于金融服务团银企对接有关问题

18. 由市政府金融办牵头，尽快组织市企业融资服务团成员就“如何为企业搞好融资服务”进行学习研讨。

责任单位：市政府金融办 
（联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）

19. 由市政府金融办、市工信局、市工商联负责，围绕“如何为企业搞好融资服务”这一主题撰写文章，5月19日前报市委市政府督查局。由市委市政府督查局负责，濮阳日报社配合，5月21日在濮阳日报上刊登市政府金融办、市工信局、市工商联撰写的文章。

责任单位：市政府金融办、市工信局、市工商联、市委市政府督查局、濮阳日报社 
（联系人：张学泽，电话：6667008，邮箱：pysdcj@163.com）
2015年5月19日
	抄送：市政府各副市长
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