督 查 通 知

濮督查〔2015〕1015号

关于落实全市重点项目建设第11次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知

各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会，市直有关单位： 

6月8日，市委书记何雄主持召开全市重点项目建设第11次周调度会议，听取开工项目手续办理、第二季度集中开工项目、服务业统计、五月份经济指标和财政收入等情况汇报，并对有关问题进行了研究。现将会议决定事项予以分解。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 

一、关于项目手续办理有关问题

    1. 由各县（区）负责，尽快做好承接土地、规划等部分审批权的筹备工作，确保人员到位、流程熟悉、职责明确。

责任单位：各县（区）
2. 由市行政服务中心负责，6月14日前召开手续办理培训班，进一步增强企业手续办理人员的法律意识和业务知识。
责任单位：市行政服务中心
3. 由各分管副市长牵头，各县（区）负责，对“131”工程骨干企业、马上竣工或投产的困难企业，加快手续办理，推动企业融资工作。
责任单位：各县（区）
4. 由市财政局负责，市纪检委配合，尽快按照《国务院关于税收等优惠政策相关事项的通知》（国发〔2015〕25号）要求严格划定范围并逐一认定承诺的优惠事项。
责任单位：市财政局、市纪检委

5. 由市财政局、市国税局、市地税局负责，尽快出具方案意见，对认定后仍无力缴纳资金的企业，如完善手续后能够克服困难、正常运转的，采取缓交扣税的方式。
责任单位：市财政局、市国税局、市地税局

（1至5项工作联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
6. 由华龙区政府负责，尽快办结濮东幼儿园相关手续并通过竣工验收，确保9月份顺利招生。
    责任单位：华龙区政府
（联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
二、关于第二季度集中开工项目有关问题
    7. 由各县（区）、市商务局负责，着重抓产业项目招商，提高工业项目结构比例。
责任单位：各县（区）、市商务局
    8. 由市发改委负责，督促各县（区）按照产业集聚区规范化建设的有关规定，集中、合理布局项目，提升产业集聚区建设水平。
责任单位：市发改委
    9. 由市委常委、常务副市长李刚牵头，市发改委负责，督促第二季度113个项目6月15日前全部开工建设。
责任单位：市发改委
10. 由市委常委、常务副市长李刚牵头，市发改委、市委市政府督查局负责，督促引黄入冀补淀工程、中原油田文23储气库、中原大化尿素装置原料路线改造等重大项目第三季度开工建设。

责任单位：市发改委、市委市政府督查局
（7至10项工作联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
    11. 由市公路局负责，加大路面秸秆抛洒整治清理力度。
责任单位：市公路局
    12. 由副书记申延平、副市长吴新普牵头，范县政府负责，督促农业项目6月15日前开工建设。

责任单位：范县政府

（11、12项工作联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
    三、关于服务业统计、五月份经济指标和财政收入情况有关问题
    13. 由市发改委负责，做好7月中旬全市经济运行分析会的筹备工作。

    责任单位：市发改委
    14. 由市工信局、市统计局负责，紧盯数据，尽快与中原油田等龙头企业搞好对接，确保数据的真实性。
    责任单位：市工信局、市统计局
    15. 由副市长郭奎立牵头，市房地产管理中心负责，继续宣传房产新政，并督促房地产商尽快支付建筑企业施工费用。

责任单位：市房地产管理中心
    16. 由市统计局负责，加强统计业务培训，健全统计系统力量。

责任单位：市统计局

17. 由市统计局负责，尽快做好民营非企业等服务业入库工作。

责任单位：市统计局

18. 由市统计局负责，尽快研究措施，建立服务机制，促进大型个体工商户转化企业。

责任单位：市统计局
（13至18项工作联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
19. 由副市长徐慧前牵头，市工信局负责，分行业分类摸排，搞好对接，帮助企业协调涉及资金、用电等问题，促进企业扩充

产能。
责任单位：市工信局
（联系人：张慧娜，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）

四、关于企业融资情况有关问题
20. 由市政府金融办、市工商联负责，创新金融服务，完善信用体系，加强助保贷平台、政府担保平台、中小企业贷款风险

抵偿基金建设，做好直接融资和间接融资工作。

责任单位：市政府金融办、市工商联

（联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
五、关于交通城建项目有关问题
21. 由市交通运输局、市城市管理局负责，建立台帐，明确责任分包领导，挂牌推进交通城建在建项目建设。

责任单位：市交通运输局、市城市管理局

22. 由市交通运输局、市城市管理局负责，市政府投资办配合，财政已保障的交通城建项目，尽快开工建设。

责任单位：市交通运输局、市城市管理局、市政府投资办

23. 由市交通运输局、市住建局、市城市管理局负责，做好每隔两周听取一次交通城建项目情况汇报准备工作。

责任单位：市交通运输局、市住建局、市城市管理局

    24. 由各县（区）负责，加快急需解决的道路和产业园区管网建设。

责任单位：各县（区）
    25. 由市城乡一体化示范区管委会、市城市管理局负责，加快教育园区管网建设，尽快解决供水、供气、供暖、排水等问题。

责任单位：市城乡一体化示范区管委会，市城市管理局

（21至25项工作联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
六、关于PPP项目项目有关问题
26. 由市发改委负责，充分盘活城市公共空间，加强市政设施、公共服务等PPP项目建设。

责任单位：市发改委

27. 由市政府办负责，尽快确定PPP项目建设、重点项目招商研究决策机制。
责任单位：市政府办

28. 由市发改委负责，尽快盘活市政府存量资产，整合政府投融资平台。

责任单位：市发改委

（26至28项工作联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
六、关于服务业大会筹备有关问题
    29. 由市发改委负责，按照“远近结合”的原则，合理制定服务业项目的规划、主体、台账及相关政策，争取6月20日前召开全市服务业大会。

责任单位：市发改委
（联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
                               2015年6月9日
                                                      — 1 —

