督 查 通 知

濮督查〔2015〕1076号

关于落实全市重点项目建设第12次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知

各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会，市直有关单位： 

6月15日，市委书记何雄主持召开全市重点项目建设第12次周调度会议，听取项目手续办理、第二季度项目集中开工、企业融资、工业运行等情况汇报，并对有关问题进行了研究。现将会议决定事项予以分解。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 

一、关于未批先建项目手续办理有关问题

1. 由市城乡规划局、市国土资源局负责，按照市委办、市政府办《关于授权区政府（管委会）部分规划国土管理职责的通知》（濮办〔2015〕20号）要求，做好职责下放各区后的业务指导工

作。 

责任单位：市城乡规划局、市国土资源局

    2. 由华龙区政府，开发区、工业园区、示范区管委会负责，尽快完成南苑小区、工人文化宫、市示范性教育基地、市消防战勤基地、赵村城中村改造、华龙区新型社区、濮东产业集聚区中学等项目涉及的本区拆迁补偿等工作，加快项目手续办理速度。
责任单位：华龙区政府，开发区、工业园区、示范区管委会

3. 由副市长郭奎立负责与中原油田衔接，督促油田胜东花园项目划分后办理划拨手续。

责任单位：市国土资源局
4. 由市行政服务中心负责，印发深圳市委书记马兴瑞“马上就办”工作机制，供各县（区）学习。

责任单位：市行政服务中心
    5. 由市委市政府督查局牵头，市政府重点办、市行政服务中心配合，督促华龙区政府，开发区、工业园区、示范区管委会对项目手续办理不配合的企业采取有效措施，督促其尽快办理。

    责任单位：市委市政府督查局、市政府重点办、市行政服务中心，华龙区政府，开发区、工业园区、示范区管委会

6. 由市城乡规划局负责，对严重违规的未批先建项目拿出初步处理意见，提交市规委会研究。

责任单位：市城乡规划局

由市人大法工委、市政府法制办负责，对我国其他地区

区政府或管委会项目审批权限的做法进行调研，拿出我市各区

项目审批权限整体设计方案。

    责任单位：市人大法工委、市政府法制办

8. 由市委市政府督查局负责，督促华龙区政府，开发区、工业园区、示范区管委会列出因严重违规且6月30日前仍未办结手续的项目清单，适时提交市委书记研究分析原因。经分析研究后，确定因自身原因导致项目手续无法办理的，将追究各区相关人的责任。

责任单位：市委市政府督查局，华龙区政府，开发区、工业园区、示范区管委会
    9. 由市政府法制办牵头，市委编办配合，按照严格依法行政的要求，围绕“加强过程监管、规范执法行为”主题开展大讨论，切实解决“重审批、轻管理，重处罚、轻监管”问题，并重点选择规划、住建、国土、环保、人防等单位讨论情况在濮阳日报上刊登。

    责任单位：市政府法制办、市委编办、市城乡规划局、市住建局、市国土资源局、市环保局、市人防办等单位
（1至9项工作联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
    10. 由市人防办负责，追究因工作作风不扎实、造成已立项批复项目未能办理人防手续的责任人的责任。同时，结合正在开展的“三严三实”专题教育活动，对单位干部工作作风进行整顿。工作作风整顿、服务项目建设情况，形成文字材料后报市委主要领导。

    责任单位：市人防办
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
二、关于全市第二季度项目集中开工有关问题

11. 由华龙区政府负责，6月30日前开工污水处理设备及纳

滤水处理装置、久通摩擦材料厂改造、中龙国际等3个项目。

责任单位：华龙区政府

（联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
12. 由工业园区管委会负责，6月30日前开工大禾环氧树脂建设、汇森精细化工、棚户区改造、纬三路、经二路、经四路等项目。

责任单位：工业园区管委会
 （联系人：张学泽，电话：6667008，邮箱：pysdcj@163.com）
13. 由清丰县政府负责，6月20日前开工南水北调清丰县供水配套工程、孟德输变电站项目，6月25日前开工利达食品、辰希缘农业园项目。未能如期开工的越顺物流园项目，清丰县政府要与市发改委对接沟通。

责任单位：清丰县政府，市发改委
（联系人：刘素清，电话：6666581，邮箱：zxcb581@126.com）

    14. 由南乐县政府负责，6月18日开工永乐生物工程有限公司聚合级L-乳酸项目，6月25日开工国网供电公司2015年县域配网第二批工程，6月25日开工太航油气田钻井设备制造项目。

责任单位：南乐县政府
（联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）

    15. 由范县政府负责，6月16日开工新和药玻瓶、浙豫商贸等14个项目，6月30日前开工濮润背压机组项目。

责任单位：范县政府
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
    16. 由台前县政府负责，6月16日开工宏伟电器、复兴时代城等2个项目。

责任单位：台前县政府
（联系人：张慧娜，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）
    17. 由示范区管委会负责，6月20日开工滢滨花园住宅小区项目。
责任单位：示范区管委会
18. 由开发区管委会负责，6月20日开工新习镇国防路改造

拓宽工程项目，6月25日开工建设西路（濮水路至濮源路）项目和农业科技创新园智能温室项目。
责任单位：开发区管委会

（17、18项工作联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
    19. 各县（区）长、主任是固定资产投资增速责任人，要采取有效措施，确保6月底前固定资产投资额大幅度增长。

    责任单位：各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会

    20. 由市发改委、市统计局等单位负责，针对清丰县、南乐县固定资产投资指标下滑问题，组成专门小组到两县帮助指导工作。

    责任单位：市发改委、市统计局，清丰县政府、南乐县政府
    21. 由市发改委负责，就濮阳龙丰热电 2×60 万千瓦机组项目建设缓慢问题，积极与河南投资集团及项目单位主要领导协调，促进项目加快建设。

责任单位：市发改委
（19至21项工作联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
三、关于各县（区）服务业项目台账及“五个一”进展有关问题

22. 由开发区管委会负责，成立电子商务产业领导小组，对电子商务产业进一步分析研究。

责任单位：开发区管委会
 （联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
四、关于企业融资进展有关问题
    23. 由濮阳银监分局负责，对我市不良贷款典型案例进行分析，分析结果报市委主要领导。不良贷款案例涉及省农信社驻濮办的，督促省农信社驻濮办做好与省农信社、省财政厅资产管理公司的沟通协商，降低我市不良贷款率。
责任单位：濮阳银监分局，省农信社驻濮办
（联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）

五、关于“131”工程企业反映问题解决情况有关问题

24. 由副市长徐慧前牵头，濮阳供电公司负责，针对蔚林股份、中炜化工、龙润能源、迈奇化学等4个项目单位反映的用电不稳定或用电双回路问题，组织小分队到上述4个项目单位走访了解，妥善解决项目单位反映的问题。 

责任单位：濮阳供电公司   
25. 由市国土资源局负责，针对蔚林股份反映的征地制约企业发展的问题，待土地报件上报后协商省尽快批复。
责任单位：市国土资源局

26. 由市国土资源局副局长穆伟负责，针对中炜化工反映的

土地证尚未办结问题，到企业了解座谈并尽快解决。
责任单位：市国土资源局

27. 由濮阳县政府、华龙区政府负责，分别针对龙润能源、东昊机械反映的土地证尚未办结问题，到企业了解座谈并尽快解决。
责任单位：濮阳县政府、华龙区政府

28. 由副市长郭奎立牵头，市工信委、市房地产管理中心负责，针对南方家居、鹏达羽绒、重托石油工程反映的房产证尚未办结问题，尽快协调消防、规划、质检、安监等有关部门解决相关问题后办理房产证。
责任单位：市工信委、市房地产管理中心
29. 由市财政局牵头，针对东方龙机械、信宇机械、中拓石油工程反映的优惠政策未兑现问题，督促华龙区政府尽快予以兑现。若不兑现，由市财政局兑现后，再从华龙区政府财政账户直接扣除。
责任单位：市财政局、华龙区政府

30. 由市财政局牵头，针对龙润能源反映的优惠政策未兑现问题，尽快协调发改、住建、工信等部门对该项目投资情况进行审核，然后根据市政府常务会议纪要（〔2013〕1号）决定兑现与否。
责任单位：市财政局、市发改委、市住建局、市工信委等单位
由市国税局负责，针对濮耐股份反映的柳屯公司税收归

属不清晰问题，按照“不增加企业负担”的要求，尽快予以妥善

解决。
责任单位：市国税局
32. 由市工信委、市房地产管理中心负责，针对东方龙机械反映的办理房产证费用过高问题，尽快与项目单位取得联系，妥善予以解决。
责任单位：市工信委、市房地产管理中心
（24至32项工作联系人：张慧娜，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）
    33. 由副市长王天阳牵头，市公安局负责，在全市第二季度113个集中开工项目、“131”工程周边村庄发布维护重点项目建设、生产环境的通告，对非法干扰重点项目建设的个人依法依规进行严厉打击。

责任单位：市公安局
（联系人：张桥峰，电话：6667099，邮箱：sdcj05@126.com）
六、关于全市工业经济运行有关问题

34. 由副市长徐慧前牵头，市工信委负责，在6月20日、7月5日前对全市工业经济运行指标情况进行预测，预测结果及时报市委主要领导。

责任单位：市工信委 

（联系人：张慧娜，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）
七、关于产业招商有关问题

35. 由市商务局负责，做好在半年总结会前后召开招商交流研讨会的准备工作。    

责任单位：市商务局 
36. 由市商务局负责，做好6月18日市委常委会听取上海招

商活动情况汇报准备工作。

  责任单位：市商务局 
（35、36项工作联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
八、关于房地产开发项目公共服务设施建设有关问题

37. 由市住建局牵头，近日组织召开尚未开工建设公共服务设施的房地产开发项目负责人座谈会，督促其尽快开工建设公共服务设施。

责任单位：市住建局 
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
九、关于房地产健康发展有关问题

38. 由市人行负责，对去年与今年同期商业贷款环比进行分析对比，分析对比结果报市委主要领导。
责任单位：市人行
（联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）

39. 由市房地产管理中心负责，突出重点团购群体及重点房产出售企业，争取房地产销售近期实现新的突破。
责任单位：市房地产管理中心
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
2015年6月16日
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