督 查 通 知

濮督查〔2015〕1260号

关于落实市领导调研截污治污工作

安排事项的通知

濮阳县、华龙区政府，市环保局、市城市管理局：
7月9日，市委常委、常务副市长李刚、副市长郭奎立带领市直有关部门负责人调研截污治污工作，提出了明确要求。各责任单位要采取得力措施，认真抓好工作落实。落实情况请于每周四前报市委市政府督查局。

    1. 由市环保局负责，督促濮阳县政府采取有效措施，确保老马颊河马呼屯村生产桥西侧排污口达标排放。
 责任单位：市环保局、濮阳县政府

2. 由濮阳县政府负责，尽快对老马颊河养猪场排污口进行封堵。

责任单位：濮阳县政府

（1、2项工作联系人：张桥峰，电话：6667099，邮箱：sdcj05@126.com）
3. 由市城市管理局负责，倒排工期，建立工作台账，加快文明路至市第三污水处理厂污水管线建设进度，确保10月31日前建成投用。

责任单位：市城市管理局

由华龙区政府负责，全力做好群众工作，按时完成文明路至市第三污水处理厂污水管线建设涉及的拆迁工作，为项目施工创造优良环境。

 责任单位：华龙区政府

（4、5项工作联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
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