督 查 通 知

濮督查〔2015〕1391号

关于落实全市重点项目建设第17次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知

各县（区），市直有关单位： 

8月10日，市委书记何雄主持召开全市重点项目建设第17次周调度会议，听取市级领导分包重大事项进展、产业招商、农村产权改革、工业和“131”企业运行等情况汇报，并对有关问题进行了研究。现将会议决定事项予以分解。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 

一、关于市级领导分包重大事项有关问题
    1. 由市委常委、常务副市长李刚牵头，市发改委负责，就开通客运车次、站房升级改造等问题继续与晋豫鲁铁路通道公司对接沟通。
责任单位：市发改委

（第1项工作联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
    2. 由副市长郭奎立牵头，市交通运输局负责，继续与省建投公司沟通对接，争取8月底前签订濮范台高速公路合作协议，9月份进入招标程序，10月份开工建设。
责任单位：市交通运输局

(第2项工作联系人：刘洪伟，电话6666303，邮箱：dcj003@126.com)
    3. 由副市长徐慧前牵头，市发改委负责，尽快确定濮阳市煤炭储配中心（含台前县煤炭储配中心）投资主体。

责任单位：市发改委

（第3项工作联系人：王亚楠，电话6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）
    4. 由市发改委负责，范县政府配合，尽快与河南盛润集团沟通对接，了解未开工原因，争取9月底前开工建设。
    责任单位：市发改委，范县政府
    5. 由副市长郭奎立牵头，市住建局负责，做好海绵城市建设试点的申报和准备工作。

    责任单位：市住建局

（4-5项工作联系人：刘洪伟，电话：6666303，邮箱：dcj003@126.com）
二、关于市级领导分包重点项目有关问题
6. 由市发改委、市委市政府督查局负责，深入了解省市重点项目建设进度及存在问题。
责任单位：市发改委、市委市政府督查局

（第6项工作联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
7. 由分包重点项目的市领导牵头，各县（区）和市直有关部门负责，按照“包手续、包协调、包鼓劲、包谋划”的要求配置完善相关资源要素，帮助企业解决遇到的困难和问题。
责任单位：各县（区）
（第7项工作联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
    三、关于产业招商情况有关问题
由市发改委负责，将范台梁高速项目纳入下半年开工项目范畴。

责任单位：市发改委
由市发改委负责，将下半年开工项目个数、投资强度、产业比例等进行汇总及同期比对，结合市场形势分析项目投资对各项经济指标增长支撑情况，并采取针对性措施。

责任单位：市发改委

（8-9项工作联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
四、关于农村产权改革、工业运行、金融工作、央企对接等情况有关问题
    10. 由各县（区）负责，高度重视农村产权改革工作，引导农村富余劳动力转移就业，适当发展现代农业。
责任单位：各县（区）

    11. 由各县（区）负责，市国土资源局、市农业局配合，优先将现代农业园区、重要交通干线两侧、滩区等农村土地的承包经营权确权登记。

责任单位：各县（区），市国土资源局、市农业局

（10-11项联系人：张桥峰，电话：6667099，邮箱：sdcj05@126.com）
12. 由各县（区）负责，市工信委、市政府金融办配合，分行业分企业分析工业运行情况，按照“5个点”要求，做好各项工作。
责任单位：各县（区），市工信委、市政府金融办

13. 由市政府金融办负责，各县（区）配合，整合市、县融资担保平台资源，形成联动机制。
责任单位：市政府金融办，各县（区）

由各县（区）负责，制定激励性措施，引导邮储行、农信社、村镇银行等面向基层、中小微企业、农户加大信贷投放力度。

责任单位：各县（区）

由各县（区）负责，加强信用体系建设，打击恶意逃废债务等行为，营造良好金融生态环境。

责任单位：各县（区）

（12-15项工作联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
16. 由清丰县政府负责，加强家具企业运行监测分析，完善企业销售链，搭建销售平台，组织开展产销对接，帮助企业拓宽销售市场。
责任单位：清丰县政府

（第16项工作联系人：刘素清，电话：6666581，邮箱：zxcb581@126.com）
    17. 由南乐县政府负责，尽快对接中节能集团，加大食品机械招商力度。

责任单位：南乐县政府

（第17项工作联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
五、关于工业和“131”企业运行、分行业指标监控、智慧城市建设等情况有关问题
18. 由市工信委负责，整合社会资源，尽快制定智慧城市规划建设方案，并向市委市政府主要领导汇报。
责任单位：市工信委
（第18项工作联系人：王亚楠，电话：6666156，邮箱dcjmbb@126.com）  

2015年8月11日
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