督 查 通 知

濮督查〔2015〕1428号

关于落实全市重点项目建设第18次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知

各县（区），市直有关单位： 

8月24日，市委书记何雄主持召开全市重点项目建设第18次周调度会议，听取2015年省市重点项目进度照片档案、工业企业运行、项目手续办理等情况汇报，并对有关问题进行了研究。现将会议决定事项予以分解。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 

一、关于2015年省市重点项目进度照片档案有关问题
1. 由市法院负责，尽快完成审判法庭项目设计、手续办理等前期工作，确保10月份开工建设。

责任单位：市法院
2. 由市检察院负责，加快市检察院职务犯罪警示教育基地、办案用房和专业技术用房项目手续办理进度，确保10月份开工建设。
责任单位：市检察院

由示范区管委会、市委党校负责，尽快完成市委党校迁建项目拆迁补偿等前期工作，推动项目早日开工。

责任单位：示范区管委会，市委党校
    4. 由市文广新局负责，8月30日前将濮阳国际杂技文化产业园项目修规方案及施工图纸送市城乡规划局审核；由市城乡规划局负责，待审核后形成文字材料报市委、市政府。
    责任单位：市文广新局、市城乡规划局
    5. 由开发区管委会负责，尽快制定奖惩激励措施，督促金地置业加快开州路城市综合体项目商业部分施工进度。

    责任单位：开发区管委会

    6. 由开发区管委会负责，尽快与濮阳公路港交通发展有限公司沟通对接，制定路港国际综合物流园项目推进方案。

责任单位：开发区管委会

（1-6项工作联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
    7. 由市环保局、市国土资源局负责，汇总市中心城区内仍在生产的污染企业名单，采取政策措施，推进企业退城入园。

    责任单位：市环保局、市国土资源局
    8. 由市环保局负责，尽快制定民用自备供暖锅炉清理计划。

    责任单位：市环保局
 （7、8项工作联系人：王亚楠，电话：6666156，邮箱dcjmbb@126.com）     
    9. 由范县政府负责，就范县引黄调蓄工程项目与省水利厅对接沟通，争取按照扶贫开发项目获批。

    责任单位：范县政府

（第9项工作联系人：刘洪伟，电话：6666303，邮箱：dcj003@126.com）
    10. 由华龙区政府负责，尽快办结中科润公司石油环保设备制造项目手续，确保9月份实质性开工建设。
    责任单位：华龙区政府

（第10项工作联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
    11. 由濮阳县政府负责，做好市领导近期听取县城布局规划汇报准备工作。

    责任单位：濮阳县政府
    12. 由濮阳县政府负责，尽快收回清华同方协能信息系统公司LED灯项目土地。
    责任单位：濮阳县政府
    13. 由濮阳县政府负责，尽快与华电公司对接，如果城区供水建设项目仍不开工建设，重新寻找投资主体。

    责任单位：濮阳县政府

（11-13项工作联系人：张桥峰，电话：6667099，邮箱：sdcj05@126.com）
    14. 由南乐县政府负责，尽快完成南乐县第一高级中学迁建项目前期工作，确保8月30日前进地施工。
    责任单位：南乐县政府
    15. 由市发改委、南乐县政府负责，尽快办结南乐县宏业生化纤维乙醇、生物质发电及糠醛扩建项目手续，并做好项目开工前的准备工作。

责任单位：市发改委，南乐县政府

    16. 由市发改委负责，将濮阳城乡示范区市民公用设施、濮阳城乡示范区体育场馆等项目调整、置换。

责任单位：市发改委
17. 由市发改委负责，将南环路改造提升、富士康科技集团正一特殊材料产业园等近期开工的项目纳入省市重点项目范畴，并做好第四季度集中开工项目汇报的准备工作。

责任单位：市发改委

    18. 由市发改委、市住建局负责，制定城区供暖工程“百日攻坚”计划。

责任单位：市发改委、市住建局

    19. 由市发改委负责，将七星购物公园项目、市中医院新区医院（濮阳康复医院）项目提交文化旅游专题汇报会研究。

责任单位：市发改委

（14-19项工作联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
    20. 由台前县政府负责，9月上旬前开工建设产业聚集区公租房、鸿博置业上海复兴教育园区、兴邦机电配件加工、新区汽车站等项目。
责任单位：台前县政府

    21. 由市委市政府督查局负责，紧盯台前县产业聚集区公租房、鸿博置业上海复兴教育园区、兴邦机电配件加工、新区汽车站等项目时间节点，年底按照项目台账严格审核建设进度。
责任单位：市委市政府督查局

（20-21项工作联系人：王亚楠，电话：6666156，邮箱dcjmbb@126.com）     
二、关于工业企业运行有关问题
22. 由各县（区）负责，按照“抓开工、抓投产、抓销售、抓资金、抓抱团、抓小微企业”的要求，快速推进工业项目建设，保障工业经济平稳运行。
责任单位：各县（区）
23. 由市工信委负责，分行业、分模块调研工业企业，并根据调研情况及时提出对策建议。
责任单位：市工信委
（22-23项工作联系人：王亚楠，电话：6666156，邮箱dcjmbb@126.com） 
    三、关于近期招商签约及拟签约项目有关问题
    24. 由市发改委、市环保局、市安监局、市城乡规划局、市住建局等单位负责，提前介入已签约项目，加快手续办理，推动项目早开工。

责任单位：市发改委、市环保局、市安监局、市城乡规划局、市住建局

 （第24项工作联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
    25. 由各县（区）负责，严格把关新签约招商项目质量，审核筛选出年度内能够开工的项目，并做好向市委市政府汇报的准备工作。

责任单位：各县（区）
    26. 由市商务局负责，充分抓住“央企河南行活动”机遇，与央企搞好对接，争取签订一些合作协议。

责任单位：市商务局

    27. 由各县（区）、市商务局负责，继续加大招商力度，推动在谈项目早日签约，待9月4日后迅速掀起招商高潮。

责任单位：各县（区），市商务局

（25-27项工作联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
    28. 由市发改委负责，迅速将专项建设债券相关政策文件发至各县（区），并成立申请专项债券项目审核小组。

责任单位：市发改委

    29. 由各县（区）负责，充分抓住专项建设债券机遇，提高项目谋划质量，完善项目手续，尽快将申请项目名单报至市发改委。

责任单位：各县（区）

（28-29项工作联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
四、关于项目手续办理有关问题
    30. 由市城乡规划局负责，将蓝宝石温泉度假区项目修规方案提交下次市规委会研究。
责任单位：市城乡规划局

    31. 由开发区管委会负责，待9月4日后尽快拆除政和路与卫河路交叉处西南角违章建筑；由市城乡规划局、市城市管理综合执法局负责，协调媒体对违规建设行为予以曝光。
责任单位：开发区管委会，市城乡规划局、市城市管理综合执法局
（30-31项工作联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
    32. 由市城乡规划局负责，尽快拿出京开大道人防地下商业街项目未按规定建设停车位的处理办法。

责任单位：市城乡规划局

    33. 由市城乡规划局、市城市管理综合执法局负责，学习市环保局处理违法违规建设经验，尽快建立协调会商机制，加强对违法违规建设的监管力度。

责任单位：市城乡规划局、市城市管理综合执法局

    34. 由市城乡规划局负责，对未办理规划手续已竣工的项目，拿出处理建议，报市委市政府研究。

责任单位：市城乡规划局

35. 由市城乡规划局、市城市管理综合执法局负责，严厉打击赵娄拐城中村改造安置项目、四行城中村改造安置项目、京开大道钢结构移位建设等恶意违反规划行为，严重者移交市检察院处理，并协调新闻媒体予以曝光。

责任单位：市城乡规划局、市城市管理综合执法局

（32-35项工作联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
五、关于城中村改造常委会精神落实情况有关问题
36. 由副市长郭奎立牵头，市住建局负责，继续贯彻落实城中村改造工作常委会精神，扎实推进会议安排的10项具体工作。
责任单位：市住建局

37. 由市住建局、市民政局等单位负责，细化、量化各区“村改居”工作任务，支持有条件的区先行开展此项工作，年底召开现场会，推广先进经验。
责任单位：市住建局、市民政局等单位
38. 由市财政局、市国土资源局、市发改委负责，市住建局配合，积极研究建立国有开发公司与土地储备部门协调机制，探索土地一级开发模式。
责任单位：市财政局、市国土资源局、市发改委、市住建局

（36-38项工作联系人：刘洪伟，电话：6666303，邮箱：dcj003@126.com）  

    39. 由市委市政府督查局负责，将各区城中村改造工作、“村改居”工作纳入年终考核。
责任单位：市委市政府督查局

（第39项工作联系人：王亚楠，电话：6666156，邮箱dcjmbb@126.com）  

六、关于全国卫生城市复审情况有关问题
40. 由濮阳日报社负责，尽快修复日报社门口阅报栏。

责任单位：濮阳日报社

41. 由市城市管理局负责，加大益民路（金堤路至开州路段）市场周边保洁力度。
责任单位：市城市管理局

42. 由市城市管理局负责，及时清理路面（边）宠物粪便。
责任单位：市城市管理局

（40-42项工作联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）  

七、关于PPP项目谋划情况有关问题
43. 由市财政局负责，市发改委配合，将PPP信息数据库纳入综合信息平台。

责任单位：市财政局、市发改委
（第43项工作联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
八、关于金融座谈会落实措施有关问题
44. 按照中原银行濮阳分行、市住房公积金管理中心分别出资10万元、8万元的协商结果，8月30日前解决公积金贷款联

网问题。

责任单位：中原银行濮阳分行、市住房公积金管理中心

    45. 由市政府金融办负责，8月30日前组织有关部门针对我市金融生态环境问题发布公告，营造依法打击逃废银行债务行为的氛围。

 责任单位：市政府金融办

    46. 由市政府金融办负责，协调有关部门于8月30日前公布一批逃废银行债务、不讲信用人员名单，并禁止其出入高档餐馆、坐高铁、乘飞机等。

 责任单位：市政府金融办

    47. 由市政府金融办负责，深入学习省政府常务会议精神，尽快提出农业类保险政策措施初步实施意见，报市委市政府主要领导。

 责任单位：市政府金融办

    48. 由市政府金融办负责，尽快建立产业基金平台，督促中原证券公司8月28日前签订合作协议。

 责任单位：市政府金融办

（44-48项工作联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
九、关于房地产政策落实情况有关问题
49. 由市城乡规划局负责，尽快完成一级开发用地控规编制及宣传工作。

责任单位：市城乡规划局

50. 由常务副市长李刚牵头，市房地产管理中心负责，尽快协调市地税局执行房产证办理时缴纳税款之规定，并妥善处理以

签订房产购买合同为缴纳税款时间而产生的滞纳金问题。

   责任单位：市房地产管理中心、市地税局

   51. 由市地税局负责，尽快取消个人住房缴纳税款以价格为计算标准之规定。

   责任单位：市地税局
   52. 由市住房公积金管理中心负责，对装修、维修住房提取公积金所占公积金支出比例、目前发放户数等数据进行统计，并报市委主要领导。   

   责任单位：市住房公积金管理中心
   53. 由市房地产管理中心负责，尽快对我市房地产进行系统研究，并适时提交市政府常务会或市委常委会研究。   

   责任单位：市房地产管理中心
   54. 由市房地产管理中心负责，联合市人行、濮阳银监分局，对国家贷款政策落实情况进行调研，并拿出商业银行支持个人住房贷款的激励措施。   

   责任单位：市房地产管理中心
    55. 由市住房公积金管理中心负责，采取有效措施，加大住房维修、装修等支取住房公积金政策的宣传力度。由市委市政府督查局负责，对市住房公积金管理中心发放住房维修、装修、换房等公积金数额进行调查。  

   责任单位：市房地产管理中心、市委市政府督查局
56. 由市住建局、市房地产管理中心负责，找准货币化安置典型事例，进一步加大宣传力度，推动安置多元化。同时，加大学区房宣传力度。

责任单位：市住建局、市房地产管理中心

57. 由市住建局负责，督促9个处于停工状态的城中村改造项目尽快完善相关手续，加快建设进度。尽快制定回迁计划，加快村民回迁进度。

    责任单位：市住建局
58. 由市房地产管理中心负责，尽快研究拟订经济适用房上市交易政策。

责任单位：市房地产管理中心

（49-58项工作联系人：刘洪伟，电话：6666303，邮箱：dcj003@126.com）
 2015年8月26日
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