督 查 通 知

濮督查〔2015〕1439号

濮阳县政府，华龙区、开发区、工业园区、示范区管委会及市直有关单位： 

为进一步提升城市形象，完善城市功能，加快濮阳经济社会发展，8月26日，市规委会就土地一级开发整理、G106城区段和濮阳县南环路提升改造等重点工作进行专题研究。现根据会议精神及近期市委主要领导调研城建时的要求，对有关事项予以分解。各责任单位要采取措施，认真抓好落实，并于每周四前向市委市政府督查局报送落实情况。市委市政府督查局将及时介入，全程跟踪督导，每周向市委市政府主要领导报送工作进度，直至任务完成。
    1. 由市城市管理局负责，提高绿化美化标准，尽快拿出濮阳县南环路（内黄界－龙碑）段改造提升方案，对该路段进行改造提升。由濮阳县政府、开发区管委会负责，尽快完成建设范围内涉及的拆迁、地形整理等前期工作。

 责任单位：濮阳县政府，开发区管委会，市城市管理局

（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
2. 由华龙区政府负责，加大工作力度，做好群众工作，于国庆节前完成G106（濮范高速－濮阳县）段改扩建工程涉及的用地及拆迁任务，而后移交市城市管理局尽快进地施工。

责任单位：华龙区政府，市城市管理局
3. 由城乡一体化示范区负责，尽快实质性启动市第二污水处理厂二期工程涉及的征地拆迁工作，并保障好施工环境。市住建局要加强与示范区的对接联系，做好施工准备，确保该项目9月底前开工建设。

责任单位：示范区管委会，市住建局
4. 由市国土资源局统筹，各区具体负责，尽快完成濮水河开发区段两侧、濮清南干渠两侧区域、东西湖连接渠北侧区域、新老马颊河交汇处区域、金山石化项目区域、长庆路南延与马颊河之间区域、106国道两侧区域等7个项目的土地一级开发整理工作。

责任单位：华龙区政府，开发区、工业园区、示范区管委会，市国土资源局
（2-4项联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
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