督 查 通 知

濮督查〔2015〕1486号

关于落实市城乡一体化示范区建设领导小组

第5次会议决定事项的通知
市城乡一体化示范区管委会，市直有关单位： 
9月1日，市长赵瑞东主持召开市城乡一体化示范区建设领导小组2015年第5次会议，就当前示范区建设有关问题进行研究。现将会议决定事项予以分解。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局（联系人：赵坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）反馈落实情况；重要情况随时反馈。 
一、由市政府秘书长赵华甫牵头，市委编办负责，有关部门配合，本着科学高效、方便快捷的原则，参照国家濮阳经济技术开发区职责权限和管理体制，尽快明确示范区党工委、管委会职责权限，理顺示范区管理体制。
责任单位：市政府办，市委编办                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
二、由市城市管理局负责，抓紧实施第一污水处理厂扩容工程。确保华安路以东、卫都大街以北、京开大道以西约4平方公里区域的污水由第一污水厂处理，提升示范区产业承载能力，促进示范区建设发展。
责任单位：市城市管理局
三、由市城乡一体化示范区负责，尽快启用卫都大街部分路段已建成的3个过街涵洞，并对涵洞的配套工程进行修建完善。确保卫都大街车辆及行人出行安全，营造安全、畅通的出行环境。

责任单位：市城乡一体化示范区

四、由市政府办法制办负责，市城乡一体化示范区配合，对《濮阳市引黄灌溉调节水库管理办法（草案）》进行审核，报市政府常务会议研究后发布实施。
责任单位：市政府办法制办，市城乡一体化示范区

五、由市民政局牵头，市委宣传部、市文广新局配合，尽快对水库、龙山及环湖6个半岛进行正式命名，提交市政府常务会议研究。
责任单位：市民政局，市委宣传部，市文广新局

六、由市城乡一体化示范区负责，对所有进驻示范区的单位建筑按照《中共濮阳市委濮阳市人民政府关于加快推进濮阳新区建设的指导意见》（濮发〔2012〕10号）要求，禁止修建围墙、大门和临街门店。教育机构可采用绿篱、铁艺等方式修建围墙。
责任单位: 市城乡一体化示范区

七、由市城乡一体化示范区负责，尽快启动卫都大街北侧人行道建设，提升沿湖景观的品味，完善道路功能。

责任单位: 市城乡一体化示范区

八、由市城乡一体化示范区责任，尽快实施后续的库区、龙山的建设和管理工作。市城市管理局尽快完成移交工作。
责任单位：市城乡一体化示范区，市城市管理局
九、由市委编办负责，尽快研究批复开德中学、开德小学事业单位组织机构，配备法人代表，完成两所学校的教师及工勤编制配给工作。
责任单位：市委编办
十、由市城乡一体化示范区负责，对原洹仓线路径中#142铁塔位置进行调整，由市财政支付铁塔及线路路径迁改费用。
责任单位：市城乡一体化示范区，市财政局
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