督 查 通 知

濮督查〔2015〕1489号

关于推进中原大化原料线路改造项目建设
问题会议安排事项的通知
开发区管委会，市直有关单位，中原大化公司： 

9月12日上午，市委常委、市纪委书记阮金泉，市政府副市长徐慧前主持召开会议，就推进中原大化公司合成氨/尿素原料路线改造项目建设问题进行了专题研究。现将会议决定事项予以分解。各责任单位要采取得力措施，明确时间节点，建立工作台账，9月17日前报市委市政府督查局。会议决定事项落实情况，请于每周四前向市委市政府督查局（联系人：赵坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）反馈；重要情况随时反馈。
1. 由市环保局负责，中原大化、开发区配合，进一步加强同省环保厅的沟通对接，克服困难，倒排计划，尽快完成项目环评手续的办理。

责任单位：市环保局，中原大化公司，开发区管委会

2. 由市政府副秘书长史绪浩牵头，市财政局、市建设投资公司负责，按照同责、同股、同权、同利的“四同”原则，积极运作，加强对接，确保下周完成同中原大化合作协议的签订工作；由中原大化负责，全力做好项目资本金和建设资金的筹措工作，确保资金及时到位；由市发改委负责，积极争取国家专项建设债券支持，为项目建设提供助力。

责任单位：市政府办公室，市财政局，市建设投资公司，中原大化公司，市发改委

3. 由中原大化负责，针对项目初步设计、招投标、建设规划等问题，尽快制定具体的工作计划和实施方案，为项目开工做好准备。

责任单位：中原大化公司

4. 由开发区和市国土、规划、发改、住建等职能部门负责，对项目相关规划、备案、土地、开工建设等手续实行“绿色通道”，特事特办、超常规办理，加快工作速度，提高工作效率，尽早尽快办完项目建设相关手续。

责任单位：开发区管委会，市国土局，市城乡规划局，市发改委，市住建局等单位

5. 由濮阳供电公司、市自来水公司等相关单位负责，提前谋划，制定详细的保障方案，确保满足项目建设及后期生产运行需要。

责任单位：濮阳供电公司、市自来水公司
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