督 查 通 知

濮督查〔2015〕1490号

关于落实全市重点项目建设第21次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知

各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会，市直有关单位： 

9月14日，市委书记何雄主持召开全市重点项目建设第21次周调度会议，听取市担保集团组建、土地一级开发整理、职教园区学校冬季供暖等情况汇报，并对有关问题进行了研究。现将会议决定事项予以分解。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 

一、关于市担保集团组建有关问题
    1. 由市政府金融办负责，安排市担保集团有限公司挂牌成立的简朴仪式。
责任单位：市政府金融办
由市政府金融办牵头，市工信委配合，组织各县（区）研究制定支持企业融资发展的评审机制，并按照评审机制筛选出需要支持的骨干企业或重点项目。

责任单位：市政府金融办、市工信委
（1、2项工作联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
二、关于下半年拟开工招商引资项目有关问题
    3. 由市督查局负责，协调市安监局、市城乡规划局、开发区管委会尽快办结恒丰电子绝缘材料有限公司电子绝缘材料项目安评手续。
责任单位：市督查局、市安监局、市城乡规划局、开发区管委会
     4. 由开发区管委会负责，将恒丰电子绝缘材料有限公司电子绝缘材料项目、上海恒河新材料有限公司二氧戊环项目列入今年第三季度开工项目名单。
责任单位：开发区管委会

（3、4项工作联系人：赵坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）

    5. 由副市长徐慧前牵头，市工信委、市督查局负责，针对下半年拟开工招商引资项目中工业项目存在的突出问题，予以认真研究解决，促进项目按时开工建设。

 责任单位：市工信委、市督查局
（联系人：王亚楠，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）   
6. 由副市长沈运田牵头，市卫计委负责，尽快成立社会资本兴建医院工作领导小组，拟定引进社会资本兴建医院的机制和标准，合理确定医院布局，并督促具备开工条件的社会资本兴建医院项目尽快开工建设。市委主要领导将于9月30日前再次听取工作进展情况汇报。

责任单位：市卫计委
（联系人：刘素清，电话：6666581，邮箱：zxcb581@126.com）

    7. 由市交通运输局负责，做好近日市委主要领导听取范台梁高速项目进展情况汇报准备工作。

责任单位：市交通运输局

（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
8. 由市财政局负责，尽快批复工业园区供水工程项目财政可承受能力和物有所值报告。

    责任单位：市财政局

    9. 由工业园区管委会负责，尽快开工建设供水工程项目。

    责任单位：工业园区管委会

10. 由工业园区管委会负责，市财政局、市住建局、市城乡规划局等单位配合，尽快启动棚户区改造一期工程项目。    

责任单位：工业园区管委会，市财政局、市住建局、市城乡规划局等单位

（8至10项工作联系人：张存亮，电话：6667008，邮箱：pysdcj@163.com）
    三、关于我市土地一级开发整理工作有关问题

    11. 由市委常委、常务副市长李刚牵头，市政府秘书长赵华甫协调（市政府副秘书长苗振江配合），市国土资源局、市财政局、市政府金融办、市建投配合，进一步完善土地一级开发有关文件，全力推进筛选区域开发。

    责任单位：市政府办、市国土资源局、市财政局、市政府金融办、市建投

    12. 由市城乡规划局负责，市设计院配合，按照“规划引导开发”的理念，对我市先期开发的土地成本进行测算，测算结果报市委主要领导。
责任单位：市城乡规划局、市设计院
（11、12项工作联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
四、关于经济指标有关问题
13. 由副市长徐慧前牵头，市工信委负责，尽快组织召开由工业口各单位及县（区）参加的会议，针对我市工业指标状况，认真分析，研究对策。

责任单位：市工信委

14. 由市工信委负责，结合工业指标，实行每位班子成员分包一个口、联系一个县（区）制度。

责任单位：市工信委

（13、14项工作联系人：王亚楠，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）
15. 由市督查局负责，督促各县（区）于9月17日前报送第三季度项目开工时间，并督促已开工项目加快建设。

责任单位：市督查局
（联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）

16. 由市国土资源局、市城乡规划局负责，示范区管委会配合，尽快确定并出让若干地块。

责任单位：市国土资源局、市城乡规划局，示范区管委会
由市国土资源局负责，列出示范区1000亩储备商住用地清单并报市委主要领导。由市督查局负责，针对储备商住用地清单督促有关部门加大拆迁力度，达到净地出让条件。

责任单位：市国土资源局、市督查局
 （15至17项工作联系人：赵坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
    18. 由市委常委、常务副市长李刚牵头，市财政局负责，多渠道筹集资金，支持、帮助各区解决城建项目建设涉及的拆迁补偿资金问题。

 责任单位：市财政局    
 （联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）

    19. 由市委常委、常务副市长李刚牵头，由市城市管理局等单位负责，积极筹备由各区一把手、分包城建项目区领导参加的城建项目集中推进、加快拆迁工作会议。

 责任单位：市城市管理局    
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
五、关于110千伏任丘输电线路有关关问题

    20. 由市城乡规划局负责，濮阳供电公司配合，9月22日前拿出110千伏任丘输电线路调整意见。 
责任单位：市城乡规划局，濮阳供电公司

（联系人：王亚楠，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）

八、关于教育园区学校冬季供暖有关问题
    21. 由市教育局、市文广新局、市卫计委、市人社局负责，按照“特事特办”的原则，加快换热站工程施工进度，确保今冬教育园区各学校实现供暖。

责任单位：市教育局、市文广新局、市卫计委、市人社局
（联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
    22. 由市城市管理局负责，加大供暖管道铺设工作力度，确保教育园区各学校冬季实现供暖。

责任单位：市城市管理局
23. 由市城市管理局负责，市纪委、市审计局、市财政局等单位配合，尽快采取竞争性谈判方式，妥善解决绿城路南侧管网建设问题。

责任单位：市城市管理局，市纪委、市审计局、市财政局等单位
    24. 由开发区管委会负责，全力做好供暖工程施工涉及的群众阻工问题。

责任单位：开发区管委会

 （22至24项工作联系人：赵坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
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