督 查 通 知
濮督查〔2015〕1576号

关于落实第四季度市委重点工作及要事预安排的通        知

各县（区）党委，开发区、工业园区、示范区党工委，市委有关部委，市直有关单位党组（党委）： 

10月21日，市委办公室以《内部明电》的形式印发了《第四季度市委重点工作及要事预安排》，请按照职能和分工全力抓好落实。落实情况请于每月15日、30日前向市委市政府督查局反馈（联系人：赵坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com），直至任务完成。 

附：《第四季度市委重点工作及要事预安排台账》      

                               2015年10月26日
	附件
	
	
	
	
	
	

	第四季度市委重点工作及要事预安排台账

	序号
	事项
	牵头市级领导与配合市级领导
	责任单位
	进展情况
	认定结果

	1
	着力抓好稳增长、保态势政策措施落实。
	全面贯彻落实国家和省系列政策措施，推进经济平稳健康发展30条、稳增长保态势27个重大专项、促进房地产市场平稳健康发展实施意见、服务业发展实施意见等政策措施付诸实施，务求实效。
	李刚同志牵头，各位副市长配合
	各县（区）、市政府办、市发改委、市财政局、市住建局等单位
	
	

	2
	着力抓好重点项目建设。
	按照省政府统一部署，开展好重点项目比投资、比进度、比服务、比成效“四比”竞赛活动。
	李刚同志牵头，各位副市长配合
	各县（区）、市发改委、市工信委、市住建局、市城市管理局、濮阳供电公司、市公路管理局、市市场发展服务中心、市卫计委、市教育局、市房地产管理中心等单位
	
	

	3
	
	加快重大基础设施项目建设，同国家、省有关部门对接，争取京九客运专线靠近濮阳市城区。推进范台梁高速、郑濮济快速铁路等重大交通项目，加快G341濮阳段等升级改造。开工建设文23战略储气库，推进龙丰热电2×60万千瓦机组等重大能源项目。完成农村电网改造年度任务。开工建设引黄入冀补淀工程等项目。
	
	
	
	

	4
	
	加快城市基础设施项目建设，重点推进“五网”、“四厂”、“两道”等项目。启动示范区起步区海绵城市试点、地下综合管廊试点等项目。完成城区河道综合治理。第四季度，各县区要集中开工一批基础设施项目。
	
	
	
	

	5
	
	推进公共服务设施项目建设，抢抓国家支持公共基础设施建设机遇，谋划实施一批充电桩、停车场等项目。加快城区农贸市场建设改造。推进社区卫生服务、幼儿园等公共服务设施建设。
	
	
	
	

	6
	
	推进城建及房地产投资项目建设，加快市城区已开工23个城中村改造建设进度，推动李家村、后铁炉等城中村尽快开工，推进市电影公司等4处旧片区改造，完成保障性安居工程年度任务。加强土地一级开发整理，重点抓好示范区东西湖连接渠北侧区域试点项目。
	
	
	
	

	7
	
	落实好国家和省、市政策，组织好团购房工作，鼓励吸引农民进城购房，促进房地产市场健康发展。
	
	
	
	

	8
	着力搞好企业精准服务。
	落实好市级领导分包重点企业和项目、企业融资服务团等机制，强化四项对接，及时帮助协调解决企业生产经营或项目建设中的困难和问题。
	李刚同志牵头，各位副市长配合
	各县（区）、市发改委、市工信委、市住建局、市统计局、市财政局、市商务局、市国税局、市地税局等单位
	
	

	9
	
	准确掌握重点骨干企业发展中的难题，实行“一企一策”。对市场行情好的企业抓好要素保障，促进企业开足马力生产，增加贡献份额。对困难行业企业，及时协调解决融资、用工等突出问题，实现正常生产经营。
	
	
	
	

	10
	
	深入调研民营企业和中小微企业，研究出台政策措施，帮助解决生产中存在的问题，适时召开全市民营企业和中小微企业座谈会。
	
	
	
	

	11
	
	做好企业入库统计，帮助企业做好申报，成熟一家申报一家，及时纳入统计范围。对没有在我市注册的建筑业和商贸服务业企业，澄清底数、分类施策，争取在濮注册，统计入库。
	
	
	
	

	12
	
	加快建设完善综合治税平台，加强税源监管，做到应收尽收，增加财力。
	
	
	
	

	13
	着力抓好增长点培育。
	支持优势企业开展战略合作，鼓励走出去开展兼并，请进来进行重组，借势借力做大做强。
	李刚同志牵头，相关副市长配合
	各县（区）、市发改委、市工信委、市财政局、市商务局、市科技局等单位
	
	

	14
	
	着力培育化工新材料、生物基材料、新能源、高端装备制造等战略性新兴产业，重点推进中原大化气化岛、富士康正一特殊材料产业园、沃森超高分子聚乙烯、生物基材料产业集群等项目建设。丰利石化年内要取得原油进口资质。
	
	
	
	

	15
	
	围绕服务业发展六大重点领域，加快发展文化创意、健康养老、体育休闲、教育培训、服务外包等产业。加快五洲国际博览城、恒丰中央广场、上亿广场、豫北商贸物流园、濮阳县明清四街改造等服务业项目建设。积极引进万达、华强等知名企业入驻。
	
	
	
	

	16
	
	实施“互联网+”行动计划，大力发展电子商务，加快建设电子商务园区，引进电商龙头企业，支持华网传媒、百铸网等本土电商发展壮大。充分发挥政府主导作用和企业主体作用，谋划建设濮阳电子商务服务中心，解决电商企业和区域电商发展中存在的问题。
	
	
	
	

	17
	
	强化创新创业人才培养培训，支持“众创空间联盟”快速发展，扎实推动大众创业、万众创新。
	
	
	
	

	18
	
	开展产学研合作，落实豫沪产业合作内容，加强与上海交大、同济大学、上海化工研究院等科研院校沟通联系，争取合作项目早落地、早见效。
	
	
	
	

	19
	着力扩大开放招商。
	抓好签约项目落地，各产业招商组和各级各部门重点抓好已签约项目跟踪问效，主动与签约方进行对接，切实提高项目落地率、开工率。
	王载文同志牵头，相关副市长配合
	各县（区）、市商务局、市发改委、市工信委等单位
	
	

	20
	
	有针对性地参加第118届秋季广交会、第17届高交会、第8届海峡两岸文化产业博览交易会等国家和省组织的重大招商活动，签约一批重大项目。着力开展好中国可再生能源协会展览对接、第二届中原（濮阳）石油装备展销会等自主招商活动，努力引进一批重大项目。
	
	
	
	

	21
	
	提升6个出口基地建设管理水平，着力壮大出口主体，推动出口企业加强品牌建设。落实好国家政策，加大对外贸企业的扶持力度，鼓励中原油田等外经企业，扩大国外承包工程业务。大力发展服务外包、服务贸易、跨境电子商务等，促进出口稳定增长。
	
	
	
	

	22
	
	加快推进国检濮阳办事处建设，力争年内建成投用。积极申请设立海关分支机构。
	
	
	
	

	23
	着力加快产业集聚区和服务业“两区”建设。
	加快产业集聚区服务平台建设，8个企业综合服务中心年内全部投用，加快信息服务中心、创业服务中心、质量检验检测中心等生产性功能平台建设。
	李刚同志牵头，相关副市长配合
	各县（区）、市发改委、市科技局、市质监等等单位
	
	

	24
	
	完善水、电、路、气、暖、公交和污水、垃圾处理及信息网络等配套设施，完善住房、餐饮等公共服务功能，提升产业承载能力。
	
	
	
	

	25
	
	加快濮阳市化工产业集聚区规划建设，优化产业空间布局。
	
	
	
	

	26
	
	加快培育优势产业，突出龙头带动，坚持引进龙头企业和培育本土龙头企业两手抓，以龙头企业带动产业链发展，形成产业集群。
	
	
	
	

	27
	
	加快服务业“两区”建设，各县（区）着力加快“两区”范围内村庄迁并改造和路水电气讯等基础设施建设。以城市综合体、楼宇经济、现代专业市场和精品商业街为重点，谋划推进实施一批服务业项目。
	
	
	
	

	28
	
	加快市商务中心区建设，按照规划布局，围绕总部经济、金融服务、咨询服务、文化创意、会展业等产业定位，完善配套基础设施，开工一批产业项目，尽早成规模、聚人气、见成效。
	
	
	
	

	29
	
	加快示范区建设步伐，年内开工示范区道路绿化、卫都大街北侧人行道、龙湖岸线生态防护等项目建设。
	
	
	
	

	30
	着力提升投融资服务能力。
	加强与郑州银行、中信银行等股份制银行的对接，争取在我市设立分支机构。争取省银监局帮助协调银行在我市布局。
	李刚同志牵头，王载文、徐慧前同志配合
	各县（区）、市政府金融办、市发改委、市工信委等单位
	
	

	31
	
	继续做好企业上市准备工作，推动企业在新三板等股权交易市场挂牌融资。
	
	
	
	

	32
	
	谋划包装申报项目，争取省新型城镇化发展基金、先进制造业集群培育基金、“互联网+”产业发展基金等向我市倾斜，并对接研究设立子基金。
	
	
	
	

	33
	着力改善民生。
	加快黄河滩区居民迁建试点建设，范县张庄乡、陈庄镇搬迁试点安置区2016年春节前具备入住条件。
	李刚同志牵头，相关副市长配合
	各县（区）、市发改委、市教育局、市卫计委、市民政局、市扶贫办等单位
	
	

	34
	
	加快乡村医疗机构标准化建设，年底前完成改扩建20所乡镇卫生院、新改建600所村卫生室的任务。
	
	
	
	

	35
	
	加快乡镇养老院和村级幸福院提升，年底前完成73所乡镇养老院和300所村级幸福院提升工作。
	
	
	
	

	36
	
	加快标准化学校创建，确保完成年度任务。
	
	
	
	

	37
	认真谋划明年工作和“十三五”发展。
	认真贯彻落实党的十八届五中全会、中央经济工作会议和省委、省政府相应会议精神，编制好《濮阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。12月底前，召开市委全会、市委经济工作会议，对我市“十三五”和2016年工作进行安排部署。
	李刚、王保华同志分别牵头
	委办公室、市政府办公室、市发改委等单位
	
	

	38
	
	结合“十三五”规划编制，科学谋划明年工作，谋划推进一批事关全局的大事、要事和重点项目，牢牢把握发展主动权。
	李刚同志牵头，各位副市长配合
	市政府办公室、市发改委、市财政局等单位
	
	

	39
	
	抓住国家和省支持基础设施和重大产业项目建设的机遇，立足濮阳实际，谋划推进一批重大专项，与国家和省有关部门搞好对接，争取更多项目纳入国家、省计划盘子，赢得更多政策和资金支持。
	
	
	
	

	40
	
	谋划做好明年财政预算编制工作。
	
	
	
	

	41
	深入推进“三严三实”专题教育。
	10月—11月，围绕“严以用权，真抓实干，实实在在谋事创业做人，树立忠诚、干净、担当的新形象”专题，发挥正反两方面典型镜鉴作用，组织各级各单位中心组开展“三严三实”专题教育第三次专题研讨；把“三严三实”专题教育情况纳入年度党建工作考核体系进行考核。
	王保华、郭岩松、刘汉征同志分别牵头
	市委办公室、市委组织部、市委宣传部、市委党的建设工作领导小组办公室等单位
	
	

	42
	
	年底前，按照提高民主生活会质量的十项要求，做好会前准备工作；要求市级、县级领导干部列出“不严不实”问题清单，班子成员开展谈心谈话，列出意见清单，认真撰写对照检查材料，确保高质量召开专题民主生活会和组织生活会。
	
	
	
	

	43
	
	坚持把“三查三保”活动作为“三严三实”专题教育的重要抓手，全面完成“三查三保”活动任务。强化责任担当，细化工作任务，对照工作台账，督查各县（区）、市直各单位各系统“三查三保”活动排查问题情况和整改情况，确保查摆问题整改到位。
	
	
	
	

	44
	推动落实4+4+2党建制度机制。
	10月底，出台县级以上机关4项基础制度和2项机制建设有关文件，全面贯彻学习，抓好宣传培训和制度落实；基层4项基础制度重点要加强普及推广和规范运用，把落实情况纳入督查巡查内容，纳入年度考核体系。
	阮金泉、邵景良、刘汉征同志分别牵头
	市纪委、市委组织部、市委政法委、市委党建工作领导小组办公室等单位
	
	

	45
	推进濮阳市农村党支部书记培训基地建设。
	抓好主体工程及配套设施建设，将课程开发设置作为基地发展提升的着力点，尽快举办实验性培训班，力争基地年底前启用。同时，要紧密结合“美丽乡村”和便民服务中心建设，打造“一点一线一圈”（“ 点”即西辛庄，“线”即濮渠路党建示范带，“圈”即市三李精神馆、市警示教育基地、清丰县单拐革命教育基地等）现场教学点。
	刘汉征同志牵头
	市委组织部
	
	

	46
	推进村级组织活动场所“清零”行动。
	加大对各县区村级组织活动场所“清零”行动的督导检查力度，确保年底“清零”目标按时实现。对全市农村党员档案规范化管理工作进行督导检查，确保全面普及和规范提升。
	刘汉征同志牵头
	市委组织部
	
	

	47
	人才工作。
	制定出台《濮阳市引进培养高层次人才（团队）创新创业若干规定（试行）》等1+4系列文件；继续开展引进高学历人才工作，为企业引进高学历人才200名左右；为全市八个产业集聚区建立人才工作服务站，建立全市高层次人才信息库。
	刘汉征同志牵头
	市委组织部
	
	

	48
	中央八项规定与两个责任等。
	狠抓中央八项规定精神落实，弛而不息纠正“四风”，着重解决发生在基层和群众身边的“四风”突出问题，安排部署元旦、春节期间廉洁自律工作，切实加强作风建设。出台“两个责任”考核办法和细则，做好年底考核准备工作，适时科学推进年底考核，确保“两个责任”落实到位。做好全市第二轮巡察工作，并对部分县区开展巡察回头看，切实发挥巡察的震慑作用。
	阮金泉同志牵头
	市纪委、市委巡察办
	
	

	49
	加强宣传思想文化工作。
	强力推进精神文明建设，做好文明城市复检和文明县城、文明乡镇、文明单位创建工作；积极培育和践行社会主义核心价值观，围绕五个重点环节继续深化全民敬业行动，将全民敬业行动纳入年度综合考评。
	郭岩松同志牵头
	市委宣传部、市文明办、市委市政府督查局等单位
	
	

	50
	持续推进深化改革工作。
	按照市委全面深化改革领导小组《近期工作重点》《全面深化改革工作台账》具体部署，全面推进各项改革任务，力争年底之前取得较大进展。
	王保华同志及各改革小组组长分别牵头
	市委办公室、市政府办公室、市委市政府督查局、市委改革办等单位
	
	

	51
	
	对照省委改革办《查改革举措落实情况整改台账》，做好分解落实，抓紧做好改进，年底以前全部整改到位。
	
	
	
	

	52
	
	12月中下旬，召开市委全面深化改革工作领导小组第五次会议，研究推进自主创新体制、现代市场体系、产业集聚区管理体制及深化开放等专项改革，审议《关于加强新形势下城市社区建设的意见》《关于加快产业集聚区提质转型创新发展的实施意见》等专项改革方案。
	
	
	
	

	53
	
	10月下旬和12月中上旬，对全市各部门和各县区改革推进落实情况进行两次全面督办督察，按照台账确定的分工和时间节点，实行挂号督办，通报完成情况。
	
	
	
	

	54
	着力推进行政审批制度、新型城镇化、农村产权制度、投融资体制等重点领域改革，年底以前取得实质性成果。
	深化行政审批制度改革，推行权力清单、责任清单管理，承接好中央、省下放的行政审批事项，简政放权、再造流程，做到“三集中、三到位”，提升行政效能。
	李刚同志牵头，相关副市长配合
	各县（区）、市发改委、市行政服务中心、市国资委、市住建局、市卫计委、市委农办、市农业畜牧局等单位
	
	

	55
	
	推进新型城镇化综合改革，落实户籍制度、公共服务、社会保障等政策，有序推进农村转移人口、棚户区和城中村居民落户城镇，加快城镇化进程。
	
	
	
	

	56
	
	深化农村产权制度改革，加快农村土地承包经营权、宅基地使用权确权登记颁证。完善落实扶持政策，鼓励土地流转，实现规模化、产业化、标准化生产经营。适时召开全市农村土地产权确权观摩会议。
	
	
	
	

	57
	
	推动金融体制改革，加快设立产业投资基金，发挥好市担保集团、“助保贷”和“过桥资金”作用，缓解企业贷款难、担保难问题，支持企业发展壮大。加快组建濮阳市投资集团，完善整合方案，尽快挂牌成立。
	
	
	
	

	58
	
	深化国有企业改革，着力引进央企、省企、民企参与国有企业改革重组。
	
	
	
	

	59
	
	积极推进医药卫生体制、商事制度、机关事业单位工资和养老保险制度、党政机关公务用车制度等改革。
	
	
	
	

	60
	扎实做好依法治市工作。
	完成我市立法赋权的报批工作，加强立法能力建设和立法预研，使我市基本具备地方立法条件。
	徐兰峰同志牵头
	市人大常委会办公室
	
	

	61
	
	开展“国家宪法日”系列活动。增强全社会的宪法意识，弘扬宪法精神，加强宪法实施，努力推进依法治国、依法治市。
	
	
	
	

	62
	
	深入推进协商民主，围绕落实“四个全面”战略布局开展好专题议政。围绕民生工程、“十三五”规划、农村产权制度改革、文化产业发展等内容开展好专题协商。10月份，专题协商文化产业发展情况；11月份，专题协商全市农村产权制度改革，集中视察2015年民生工程推进情况；12月份，专题协商“十三五”规划纲要。出台《中共濮阳市委关于加强新形势下统一战线工作的实施意见》《各民主党派濮阳市委直接向中共濮阳市委提出意见建议制度（试行）》《濮阳市各民主党派、工商联、无党派人士建议意见采纳落实情况反馈制度（试行）》《市政府关于建立政府部门同民主党派、工商联对口联系制度的意见》。
	郑大文、贾祖贫同志分别牵头
	市政府办公室、市政协办公室、市委统战部
	
	

	63
	切实维护社会大局和谐稳定。
	切实抓好安全生产，强化食品药品安全监管，妥善解决非法集资、征地拆迁等信访热点问题，加强平安濮阳建设，确保不发生区域性风险和群体性极端事件。
	李刚、邵景良、徐慧前同志分别牵头
	市委政法委、市信访局、市政府金融办、市安监局、市食安办等单位
	
	

	64
	
	全面完成年度十项民生工程目标任务，重视解决农民工工资和困难企业职工基本生活保障问题。
	李刚、王载文、徐慧前同志分别牵头
	市发改委、市民政局、市人社局等单位
	
	

	65
	
	认真做好党的十八届五中全会等重要时间节点的信访稳定和安保维稳工作。及时分析研判，提前对重要节点的稳定工作进行安排部署，掌握工作主动权。全面细致排查各类不安全、不稳定因素，及时依法按政策解决，做好稳定工作。加强情报信息收集预警工作，做到早发现、早报告、早处置。落实属地责任，加强部门、县（区）联动，形成齐抓共管的维稳格局。
	邵景良、王天阳同志分别牵头
	市委政法委、市信访局、市公安局等单位
	
	

	66
	
	完善立体化治安防控体系，继续推进“满天星”技防三期工程，加强人防队伍建设，建立规范运作机制，充分发挥技防、人防作用，推动平安濮阳建设。11月底前，组织开展“平安濮阳”冬季社会治安大巡防活动。
	邵景良、王天阳同志分别牵头
	市委政法委、市公安局等单位
	
	

	67
	需要召开的其他重要会议。
	10月中旬，召开全市三季度经济运行分析会及产业集聚区建设观摩。
	李刚、王载文、王保华、贾祖贫、孙永振、吴新普同志分别牵头
	市委办公室、市政府办公室、市委统战部、市宗教局、市科技局、市扶贫办等单位
	
	

	68
	
	10月下旬，召开市委民族工作会议暨市第五次民族团结进步表彰大会。
	
	
	
	

	69
	
	10月下旬，召开市委统战工作会议。
	
	
	
	

	70
	
	 11月上旬，召开市委党的群团工作会议。
	
	
	
	

	71
	
	12月份，召开全市科技创新大会。
	
	
	
	

	72
	
	12月底前，召开市委扶贫工作会议。
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