督 查 通 知

濮督查〔2015〕1658号

关于落实全市重点项目建设第26次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知

各县（区），市直有关单位： 

12月9日，市委书记何雄主持召开全市重点项目建设第26次周调度会议，听取第五批基金项目谋划、30个重大招商项目进展等情况汇报，并对有关问题进行了研究。现将会议决定事项予以分解。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 

一、关于第五批基金项目谋划有关问题
    1. 由市监察局负责，对范台梁高速、垃圾焚烧发电、污水处理厂等3个项目未纳入拟申报第五批专项建设基金谋划项目名录的原因进行调查，调查结果报市委主要领导。
责任单位：市监察局

    2. 由市发改委负责，建立动态的三年项目储备库制度，切实加大项目谋划力度，进一步充实项目储备数量；拟定争取项目资金提醒制度，协助县区争取上级资金。
责任单位：市发改委

    3. 由各县（区）及市发改委、市政府金融办、市人行、濮阳银监分局负责，组织各金融机构尽快与2016年谋划的省市重点项目单位进行融资对接，确保项目资金需求。
责任单位：各县（区），市发改委、市政府金融办、市人行、濮阳银监分局
（1至3项工作联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
二、关于30个重大招商项目有关问题
4. 由市政府金融办负责，按照会议要求对《关于加强重点项目融资对接的通知》中融资奖励机制等内容进行修改完善后，按程序提交市委办、市政府办印发。
责任单位：市政府金融办

5. 由市发改委、市工信委负责，尽快与昊华骏化集团签订协议，并做好土地报征、规划设计等前期工作。

责任单位：市发改委、市工信委

    6. 由市委常委、常务副市长李刚牵头，组织市政府法制办等单位对闻泰集团、德力西控股集团提供的合同文本内容进行专题研究。

责任单位：市政府法制办等单位

（4至6项工作联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）                  

     7. 由濮阳职业技术学院负责，尽快与闻泰集团沟通对接，将校企合作事项纳入框架协议。由华龙区政府负责，督促闻泰集团尽快启动汽车板块建设。
责任单位：濮阳职业技术学院，华龙区政府

（联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）    
    8. 由市国资委负责，濮阳县政府配合，督促德力西控股集团尽快在濮阳县启动电气制造项目。

责任单位：市国资委，濮阳县政府

（联系人：王亚楠，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）
    三、关于各县区第四季度项目开工、明年项目谋划及明年上半年拟开工项目有关问题
    9. 由各县（区）及市教育局、市油田教育中心、市城市管理局负责，针对第四季度未按时开工项目采取有效措施，争取尽快开工建设。同时，做好未到开工时间节点项目开工前的准备工作，确保按时开工。

责任单位：各县（区）及市教育局、市油田教育中心、市城市管理局
    10. 由市发改委负责，摸清全省各地市2016年谋划、包装的省市重点项目个数、总投资额度，并与2014、2015年度予以对比，对比结果提交市委主要领导。
责任单位：市发改委

    11. 由市发改委负责，将高铁项目纳入2016年省市重点项目名录，确保2016年上半年开工建设。
责任单位：市发改委
12. 由各分管副市长牵头，组织市发改委、市农业局、市住

建局、市卫计委、市工信委、市教育局等单位对分管行业的省市重点项目进行专题再研究、再谋划，进一步修改完善2016年省市重点项目名录。
责任单位：市发改委、市农业局、市住建局、市卫计委、市工信委、市教育局等单位
（9至12项工作联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
四、关于1至11月份全市经济运行及全年主要指标完成预测有关问题
13. 由濮阳县政府负责，加快农村土地确权工作探索步伐，尽快形成典型经验。
责任单位：濮阳县政府

 （联系人：张桥峰，电话：6667099，邮箱：sdcj05@126.com）
14. 由各县（区）及市发改委、市政府金融办、市工信委、市农牧局、市商务局等单位负责，围绕强抓项目开工、城镇化率、贷款、居民收入等工作重点，确保全年经济指标顺利完成。
责任单位：各县（区）及市发改委、市政府金融办、市工信委、市农牧局、市商务局等单位
 （联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
五、关于政银企对接有关问题
    15. 由市政府金融办、市人行、濮阳银监分局负责，围绕金融改革、土地确权、两权抵押、农民购房按揭贷款、小微企业贷款、担保集团作用发挥等重点，做好当前和明年的金融工作。
责任单位：市政府金融办、市人行、濮阳银监分局
由濮阳银监分局负责，对各银行近两年的贷款进行统计，
并对风险点较高的贷款采取有效措施，切实帮助银行降低贷款风险。
责任单位：濮阳银监分局
（15、16项工作联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
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