督 查 通 知

濮督查〔2015〕1680号

关于落实全市重点项目建设第27次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知

各县（区），市直有关单位： 

12月25日，市委书记何雄主持召开全市重点项目建设第27次周调度会议，听取产业集聚区平台建设、四季度项目开工等情况汇报，并对有关问题进行了研究。现将会议决定事项予以分解。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 

一、关于产业集聚区平台建设有关问题
    1. 由各县（区）负责，对产业集聚区已建成平台进一步完善功能，未建成的加快建设。同时，围绕本县（区）主导产业，引导龙头企业与科研院所、大中专院校合作，建立企业技术研发、工程研发、检测等中心，推动企业技术创新。
责任单位：各县（区）

 （联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
二、关于各产业组招商排名有关问题
    2. 由市商务局负责，按照招商引资任务完成的百分比，对各产业组招商引资情况重新排名，新的排名情况在市委经济工作会议上通报。
责任单位：市商务局

（联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）    
    3. 由市发改委负责，对今年全市在建重点项目个数、投资额与2014年同期对比，结果报市委主要领导。
责任单位：市发改委
 （联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
三、关于四季度项目集中开工有关问题
4. 由濮阳县负责，尽快开工建设文濮路（老濮范路）、濮坝路（濮渠路至五星段）。
责任单位：濮阳县

（联系人：张乔峰，电话：6667099，邮箱：sdcj05@126.com）   
    四、关于企业上市有关问题
5. 由市政府金融办负责，将企业上市工作每月提交市重点项目建设周调度会研究一次。
责任单位：市政府金融办
6. 由市政府金融办牵头，建立市、县融资激励机制，联合专业团队做好2016年企业上市各项工作。由市督查局负责，将直接融资、间接融资工作纳入2016年考核范围。

责任单位：市政府金融办、市督查局

（5、6项工作联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）                  

    五、关于重点项目拆迁有关问题                  

     7. 由华龙区负责，于12月31日前完成盘锦路污水管网建设涉及的拆迁任务。G106两侧拓宽改造项目尽快开工。

责任单位：华龙区

 （联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

    8. 由开发区负责，尽快启动垃圾焚烧发电项目涉及的拆迁工作，确保2016年3月31日前开工建设。
责任单位：开发区

 （联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
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