督 查 通 知

濮督查〔2016〕号

关于落实市委市政府领导调研示范区工作

安排事项的通知

市直有关单位： 

    2月26日，市领导何雄、阮金泉、余广庆、郭奎立带领市直有关单位负责人调研示范区工作，并对有关事项进行了安排部署。现将调研安排事项予以分解。各责任单位要采取措施，认真抓好调研事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 

    1. 由市机关事务管理局、市政府投资办、市城市管理局负责，根据绿化职责分工，尽快完成绿城小区周边，尤其是开州路与绿城路交叉口西北角绿化任务。
责任单位：市机关事务管理局、市政府投资办、市城市管理局

由市人社局负责，建立市技师学院5栋楼建设工作台账，
确保今年年底前建成投用。

责任单位：市人社局

 （1、2项工作联系人：赵 坤，电话：6667010，邮箱：sdcj02@126.com）                              

3. 由濮阳供电公司负责，4月30日前完成洹仓线市技师学院段迁改任务。
责任单位：濮阳供电公司

（联系人：史清川，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）

    4. 由市发改委、市财政局、市国土资源局、市人社局、市委编办、市建投公司、市公安局、濮阳供电公司等单位负责，按照市领导调研时本单位作出的承诺，并结合示范区提出的项目推进、财政、土地利用、组织机构等方面存在的问题，建立支持示范区建设的工作台账，确保3月10日前各个问题解决或得到有效推进。 

责任单位：市发改委、市财政局、市国土资源局、市人社局、市委编办、市建投公司、市公安局、濮阳供电公司

 （联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj05@126.com）   
5. 由市公安局负责，3月31日前完成卫都大街交通标牌安装任务。

责任单位：市公安局

（联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
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